Ministerstvo dopravy
Rychlá spojení vč. vysokorychlostních tratí – aktuální stav a výhled

12.12.2022

Obsah

# 1. Úvod
Dne 22. května 2017 vláda schválila dokument Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR svým usnesením č. 389. V tomto dokumentu jsou tak identifikovány hlavní příležitosti a rámcové finanční náklady spojené s budoucí realizací koncepce vysokorychlostních tratí v rámci systému Rychlých spojení na našem území. Materiál popisuje efekty plynoucí z jednotlivých řešení v širší perspektivě a slouží především jako podklad pro stanovení dalšího postupu přípravy projektu vysokorychlostní železnice v České republice.
Tento materiál určil jako klíčové pro stanovení přesnější budoucí podoby jednotlivých ramen systému Rychlých spojení, včetně přesnějšího trasování jednotlivých tratí a upřesnění provozního konceptu s vazbou na klíčové železniční uzly, také vykonání navazujících kroků v předinvestiční přípravě.
Rychlá spojení (RS) jsou provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR zahrnující novostavby vysokorychlostních tratí (VRT), tratě vysokorychlostní modernizované i modernizované konvenční tratě vyšších parametrů včetně vozidlového parku a provozního konceptu. Realizace programu rychlých železničních spojení přinese dostupnost rychlé železniční dopravy pro minimálně 75 % obyvatel ČR. Cílem je dostupnost krajských měst z Prahy do 2 hodin.
Jedním z cílů v rámci definování systému Rychlých spojení (RS) bylo především provázání provozu na nově realizovaných vysokorychlostních tratích a modernizované konvenční infrastruktuře a prověření vytyčených směrů z územního hlediska. Dokument definuje jako klíčová ramena následující Rychlá spojení směřující centrálně z Prahy a Brna k příslušným hranicím ČR se sousedními státy.
- RS1: Spojení hlavního města Prahy s Brnem a následné pokračování z Brna na Ostravu a dále pak ke státní hranici s Polskem ve směru na Katowice.
- RS2: Spojení z Brna ke státní hranici s Rakouskem/Slovenskem, a to ve směru na Vídeň a Bratislavu.
- RS3: Spojení hlavního města Prahy s Plzní, Domažlicemi a následně pokračování ke státní hranici s Německem ve směru na Mnichov.
- RS4: Spojení hlavního města Prahy s Ústím nad Labem s možnou odbočkou na Most a pokračování k hranici s Německem ve směru na Drážďany.
- RS5: Spojení hlavního města Prahy s Hradcem Králové a Vratislaví v Polsku.
Současná vláda jasně deklarovala výstavbu vysokorychlostních tratí jako jednu ze svých priorit, a to včetně hledání legislativních cest vedoucích k prioritní přípravě tohoto klíčového celospolečensky významného dopravního záměru. Na základě toho je tento materiál zpracován komplexně s tím, že se stěžejně věnuje rekapitulaci stavu přípravy za rok 2022, čímž plní úkol uložený bodem III.1.b) usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 389 vládu ČR pravidelně 1x ročně informovat o stavu a pokroku přípravy jednotlivých ramen, a zároveň řeší velmi důležité praktické aspekty z hlediska dalšího postupu přípravy – a sice se zabývá variantami možností financování vysokorychlostních tratí a analyzuje také legislativní prostředí pro VRT s důrazem na vydefinování potenciálních okruhů, které bude nutné z legislativního hlediska ošetřit tak, aby tento záměr dostál deklarované priority této vlády.

# 2. Pokrok ve stavu přípravy Rychlých spojení za rok 2022

Na přípravné a projektové práce jednotlivých ramen VRT v rámci Rychlých spojení byl pro rok 2022 vyhrazen rozpočet o výši 540 milionů korun, z nichž byla financována zadání a zpracování dokumentací k územním řízením (DÚR), průzkumy a zaměření, náklady spojené s vyhodnocením vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a architektonická soutěž. Finanční krytí k zajištění financování bylo pro období 2022 zajištěno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a unijním Nástrojem pro propojení Evropy (CEF). Zajištění přípravy jednotlivých ramen realizuje v České republice Správa železnic, státní organizace (SŽ) za současného dohledu a kontroly Ministerstva dopravy.

Obrázek 1 - Schématické zobrazení jednotlivých ramen systému Rychlých spojení
## Studie proveditelnosti v kostce
Studie proveditelnosti (SP) na jednotlivá ramena systému RS jsou koncipovány jako komplexní dokumenty, které mají navrhnout proveditelné (zejména ekonomicky efektivní, územně průchodné a technicky realizovatelné) řešení nových tratí, a také prověřit možnosti účelné etapizace výstavby jednotlivých vysokorychlostních tratí (dále jen VRT). Zahrnují tak nejen technická řešení a zhodnocení ekonomické efektivity stavby, ale také rámcové vyhodnocení dopadu těchto koncepčních záměrů na životní prostředí. Také mají sloužit jako nezpochybnitelný podklad k potřebným změnám územně plánovací dokumentace, zejména zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR), které jsou v aktuální fázi přípravy RS klíčové. Podrobné informace o aktuálním stavu zpracování studií proveditelnosti na jednotlivá ramena jsou rozvedeny dále.
## Přenos zahraničního know-how do českého prostředí
Již od roku 2019 spolupracuje SŽ při přípravě projektu vysokorychlostních tratí s francouzskými státními drahami SNCF (Société nationale des chemins de fer français). Využití know-how jednoho z nejzkušenějších provozovatelů vysokorychlostní železniční infrastruktury v Evropě minimalizuje rizika a chyby spojené s plánováním a realizací náročného projektu v českém kontextu. V průběhu prosince 2022 bude podepsána licenční dohoda o přímém přístupu Správy železnic k vnitřním předpisům SNCF Réseau, což umožní pružnější a zejména rychlejší reakci investora na dotazy projektantů a další přípravu předpisů a detailních technických specifikací souvisejících se systémem rychlých spojení, jejich provozem a údržbou.
## Zveřejňování pravidelných a aktuálních informací
Správa železnic zřídila informační portál www.spravazeleznic.cz/vrt , kde průběžně a v reálném čase informuje o aktualitách ve vazbě na pokrok v přípravě rychlých spojení, včetně VRT. Nad tento rámec Správa železnic zřídila kontaktní centrum s informační linkou pro telefonické dotazy a spravuje dvě infocentra, která se nacházejí na hlavních nádražích v Praze a Ústí nad Labem. Zástupci SŽ vyjíždějí přímo do regionů, kde samotné záměry na realizaci VRT představují členům samospráv i široké veřejnosti. Veškeré detailnější informace jsou uvedené právě na tomto portálu.
Na tomto portálu jsou pravidelně aktualizovány informace o postupu přípravy ve vazbě na jednotlivá správní řízení, schválené stupně dokumentace nebo finanční náročnost projektů.

Obrázek 2 - Ukázka webu Správy železnic k přípravě VRT

Obrázek 3 - Přehled jednotlivých tras rychlých spojení, vč. rozdělení na části vysokorychlostní železnice a na ostatní části Rychlých spojení (modernizace stávající železnice)
## RS 1 / RS 2 Praha – Brno – Přerov – Ostrava / Brno – Břeclav
Pro tato dvě hlavní ramena sítě VRT byly dne 25. ledna 2022 schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy studie proveditelnosti. Jedná se o Studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav a Studii proveditelnosti VRT (Brno –) Přerov – Ostrava. Součástí schválení je i nová konvenční trať z Prahy do Bystřice u Benešova.
Aktuálně je celá trasa RS1/RS2 rozdělena do deseti stavebních úseků. U tří z nich byla dokončena aktualizace zásad územního rozvoje (AZÚR) dotčených krajů (VRT Polabí, Moravská brána, Jižní Morava). V současné době se projednává AZÚR Středočeského kraje na část VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou (hranice kraje Vysočina) a zároveň se projednává AZÚR Hl. m. Prahy v úseku VRT Běchovice – Poříčany (hranice Středočeského kraje). Dále se již schválilo pořízení AZÚR kraje Vysočina v úseku VRT Světlá nad Sázavou - hranice Jihomoravského kraje. V prosinci se bude schvalovat Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje pro část VRT hranice kraje Vysočina – Brno a část úseku VRT Šakvice - Rakvice. Projednává AZUR Moravskoslezského kraje v úseku VRT Ostrava – státní hranice s Polskem. Ve zbývajících úsecích určených k výstavbě do roku 2040 je proces aktualizace v běhu a dokončení se předpokládá v roce 2023 a 2024 v návaznosti na průběh aktualizací na straně krajských úřadů. Od roku 2020 se připravuje dokumentace k územnímu rozhodnutí a v současnosti probíhají práce na čtyřech úsecích a terminálu VRT Praha východ a na dalších třech je v procesu soutěž na výběr zhotovitele. Jedná se tak o více než 200 km trati.

Přehled úseků, u nichž probíhá zpracování DÚR nebo se hledá dodavatel DÚR:
Úseky RS1/2, na kterých se zpracovává DÚR:
VRT Polabí
VRT Moravská brána I
VRT Moravská brána II
VRT Jižní Morava
Úseky RS1, pro které se hledá projektant DÚR:
VRT Praha
VRT Střední Čechy
VRT Vysočina fáze I

V nadcházejícím roce bude u čtyř úseků (o celkové délce 130 km) připravená dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
Součástí RS 1 je také modernizace konvenční trati mezi Brnem a Přerovem, jejíž návrhová rychlost je 200 km/h a je určena pro kombinovaný provoz osobní dálkové (v rámci systému RS), meziregionální, příměstské a také nákladní dopravy. Trať je rozdělena do pěti dílčích úseků a nejblíže k realizaci je úsek Nezamyslice – Kojetín, kde byla podána žádost o stavební povolení. Realizace se předpokládá od ledna 2025 do dubna 2028. V případě stavby Kojetín – Přerov dojde v prosinci 2022 k předložení dokumentace pro územní rozhodnutí k posouzení Centrální komisí MD. Pro úsek Brno – Blažovice je dopracováván Záměr projektu s předpokladem schválení Centrální komisí MD v průběhu roku 2023.
U staveb Blažovice – Vyškov a Vyškov – Nezamyslice byly předány k posouzení dokumentace pro územní rozhodnutí.
V součinnosti s polskou stranou probíhá také příprava studie proveditelnosti pro přeshraniční úsek Bohumín – státní hranice v rámci Studie proveditelnosti Katowice – Ostrava.
## RS 3 Praha – Beroun – Plzeň – Domažlice – státní hranice
Součástí systému Rychlých spojení je také modernizace trati z Prahy přes Plzeň až na státní hranici SRN. Návrhová rychlost je až 200 km/h a trasa je rozdělena do sedmi dílčích úseků. Úseky Beroun – Rokycany a Rokycany – Plzeň byly dokončeny již v roce 2020. Úsek mezi pražským Smíchovem a Berounem, kde jsou navrženy dva souběžné jednokolejné tunely (označovány také jako „Berounský“ či „Tachlovický“) o délce cca 25 km, vstoupil do územní fáze a momentálně probíhá zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí. V úseku Plzeň – Nýřany – Chotěšov, kde dojde k optimalizaci stávající jednokolejné neelektrizované trati, byla schválena dokumentace k územnímu rozhodnutí s předpokladem vydání stanoviska Centrální komise MD v únoru 2023. Pro úsek Plzeň (mimo) - Stod (včetně) byla podána žádost o územní rozhodnutí, které má být vydáno v červnu 2023. Na úseku Stod (mimo) - Domažlice (včetně) probíhá příprava DÚR s předpokladem jejího schválení v září 2023. Pro úsek z Domažlic (mimo) na státní hranici SRN je zhotovována dokumentace pro stavební povolení. Její schválení se předpokládá v červenci 2025, o rok později by mohlo dojít k zahájení realizace. Posílení kapacity ve formě nové trati v úseku Beroun-Ejpovice není do budoucna v případě odůvodněného nárůstu přepravních proudů vyloučeno.
## RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Dresden a RS 42 odb. Veltrusy – Louny – Most
Také na VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, jejíž studie proveditelnosti byla schválena již v roce 2020, došlo letos k významnému posunu. Projekční práce (DÚR) zadávané společně s německými drahami DB na přeshraničním úseku VRT Krušnohorský tunel, které započaly již v roce 2021, jsou v plném proudu. Důležitým milníkem tohoto ramene v letošním roce je uzavření smlouvy s projektantem DÚR a EIA pro úsek VRT Podřipsko. Předpokládaný termín dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí je ke konci roku 2024. Součástí dokumentací pro územní rozhodnutí jsou i některé potřebné průzkumy. Letos byly rovněž zveřejněny výsledky architektonicko-urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem, který na zmiňovaném úseku leží. Autoři vítězného návrhu jej nyní dopracovávají a připravují technické řešení terminálu v podrobnosti DÚR.
Na začátku roku 2022 byl zahájen proces AZÚR Ústeckého kraje s cílem vymezit návrhový koridor pro VRT v Ústeckém kraji tak, aby bylo možno pokračovat v dalších fázích projektové přípravy VRT Podřipsko i Krušnohorského tunelu. Ve středočeském kraji je v rámci procesu aktualizace Zásad územního rozvoje stanoven i termín veřejného projednání, a to v prosinci letošního roku. V současné době projednává AZÚR Středočeského kraje dílčí úpravy vedení koridoru v úseku hranice Prahy a hranice Ústeckého kraje.
Celoevropský význam projektu byl potvrzen i získáním dotace z evropského programu CEF na zpracování DÚR v úsecích Praha-Balabenka – Lovosice a Ústí nad Labem – přeshraniční tunel po státní hranici s Německem. Správa železnic se bude při přípravě VRT ucházet i o další prostředky z tohoto programu.
Pro větev RS 42 odb. Veltrusy – Louny – Most se připravuje zpracování samostatné studie proveditelnosti.
## RS 5 Praha – Hradec Králové – Wrocław
V současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti pro RS 5 Praha – Hradec Králové – Vratislav. Detailněji jsou prověřovány varianty pro úsek Hradec Králové – státní hranice a potenciální místa přechodu státní hranice s Polskem. Probíhají práce na dopravním modelu, zpracování přepravních prognóz a dopravní technologii.
Zastupitelstva dotčených krajů jsou o průběhu zpracování studie proveditelnosti informována. Celý projekt probíhá ve spolupráci s polským Ministerstvem infrastruktury a CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Na přelomu listopadu a prosince 2022 se v Praze setkali zástupci českých a polských ministerstev, CPK a SŽ s cílem dále koordinovat výstavbu vysokorychlostních tratí v obou zemích.

Obrázek 4 - Přehled jednotlivých úseků Rychlých spojení ve vazbě na stádium projektové přípravy

## Stav rozpracovanosti Dokumentací pro územní rozhodnutí napříč rameny RS
Důležitou součástí přípravy VRT jsou jednání s veřejností i samosprávami, proto se zástupci Správy železnic i v roce 2022 vydávají přímo do regionů a intenzivně se věnují veřejným prezentacím a diskuzím. Jedná se jak o diskuse se zastupiteli, tak i o veřejná představení s občany, zástupci spolků a majiteli přilehlých pozemků.
Cílem je zdůvodnění potřebnosti a vhodnosti navržené varianty s co nejmenším dopadem na své okolí. Oslovena byla drtivá většina samospráv, což je více než 300 obcí a měst, kterých se výstavba dotýká. Požadavky obcí i občanů jsou tak zohledňovány při probíhajícím projektování VRT.
Na komunikaci s občany i se samosprávami klade Ministerstvo dopravy prostřednictvím SŽ velký důraz, proto bylo letos v Ústí nad Labem otevřeno informační centrum Správy železnic, které je primárně zaměřeno na problematiku VRT a vedení tratě v Ústeckém kraji.
(Viz poznámka na str. 5 o informacích zveřejňovaných na speciálním webu SŽ.)
Cílem těchto aktivit je především zjednodušit ať už probíhající nebo připravované procesy cílící na získání územního rozhodnutí pro vybrané úseky. Dosavadní průběh přípravy dokumentací pro územní řízení (DÚR) je zhodnocen na obrázku níže:

Obrázek 5 - Zhodnocení průběhu přípravy DÚR

# 3. Zhodnocení možností realizace Rychlých spojení ve vazbě na rozpočet rezortu dopravy
Příprava a realizace systému Rychlých spojení se skládá z řady aktivit, které kladou různé nároky na finanční zdroje. Aktuální souhrnná částka za všechny připravované (i výhledové) úseky systému Rychlých spojení čítá vynaložení finančních potřeb na realizaci mezi roky 2025-2050 v celkové výši cca 800 miliard Kč[1]. Do celkového součtu této částky nejsou započítány náklady na v budoucnu samostatně realizované úpravy ve vybraných železničních uzlech, které budou muset zajistit infrastrukturu kompatibilní pro vysokorychlostní vlakové soupravy, jelikož tyto jsou zahrnuty do probíhajících projektových prací v rámci samostatných studií nebo dílčích projektů zabývající se železničními uzly. Typicky se jedná o samostatné studie železničních uzlů jako například Brno, Ostrava nebo Praha. Rezort aktuálně kalkuluje s (výše uvedenou) celkovou částkou na základě dnes dostupných a relevantních odevzdaných studií. Celý proces přípravy systému Rychlých spojení se však dynamicky vyvíjí a posouvá se velmi rychle dopředu, proto je možné, že tato částka se s přibývajícím časem bude ještě měnit v závislosti na zpřesňování jednotlivých projektů. Důležitým faktorem majícím vliv na dodatečnou změnu ceny jsou také jednotlivá veřejná a územní projednání nebo procesy posuzování projektů na vliv na životní prostředí, kdy do budoucna může ještě v reakci na výsledek těchto procesů dojít k nutnosti některé technické aspekty v souladu s vyplývajícími požadavky přepracovat a celkové náklady tak na základě zpřesnění a úprav dodatečně v budoucnu aktualizovat.
[1] Suma potřebnosti celkových nákladů vychází z cen známých v roce 2022 a pracovních výpočtů rezortu stanovených na základě součtu hodnot získaných z předpokládaných hodnot schválených studií proveditelnosti, tyto studie do odhadu celkových nákladů zahrnují také rezervy a případná rizika. Schválené studie proveditelnosti pro jednotlivá ramena Rychlých spojení jsou veřejně dostupné na portálu spravazeleznic.cz/vrt.

V letošním roce tak bylo na přípravné a projektové práce jednotlivých ramen VRT v rámci Rychlých spojení vyhrazen rozpočet v rámci SFDI ve výši 540 milionů korun s tím, že rozpočet SFDI předpokládá krytí nákladů na přípravu i v dalších letech. V roce 2023 ve výši 1,256 mld. Kč z vlastních prostředků a ve výši 26,790 mil. Kč prostřednictvím spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy, CEF. Ve střednědobém výhledu je pak předpoklad, že se bude jednat o objemy finančních prostředků se stoupajícím trendem: pro rok 2024 je prozatím uvažováno: 2,125 mld. Kč z rozpočtu SFDI a
10,516 mil. Kč spolufinancováním z CEF a pro rok 2025 uvažování s 3,761 mld. Kč z rozpočtu SFDI a 4,950 mil. Kč z CEF. Tyto hodnoty jsou převzaty z návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2023, vč. krátkodobého výhledu, který byl schválen Vládou ČR dne 26. 9. 2022.

Rezort dopravy si je vědom, že celkový závazek o objemu cca 800 miliard korun (v dnešní cenové hladině) v horizontu cca let 2023-2050 představuje z hlediska objemu nutných finančních prostředků bezprecedentní částku na realizaci dopravní infrastruktury. Návrh rozpočtu SFDI na rok 2023 byl schválen ve výši 150,9 miliard Kč, a to včetně cca 30 miliard Kč, které by měly být pokryty připravovanou půjčkou od Evropské investiční banky či vydáním dluhopisů SFDI. V tomto porovnání se na realizaci Rychlých spojení z perspektivy dneška jedná o potřebu bezmála osminásobku ročního rozpočtu SFDI v takovém objemu, jak bylo doposud zvykem. Není proto možné se domnívat, že výstavba Rychlých spojení by mohla být plynule absorbována pouze z prostředků SFDI.

Rezort dopravy proto analyzoval dostupné možnosti zapojení doposud známých zdrojů v rezortu dopravy využívaných k financování dopravní infrastruktury, včetně evropských dotačních zdrojů. Výchozí úvahy, včetně zhodnocení, jsou shrnuty níže.
## Zhodnocení využití potenciálních dostupných finančních zdrojů v rezortu

### Prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury
Při hodnocení trendu financování železničních projektů vycházelo Ministerstvo dopravy z referenčních hodnot nedávných rozpočtů SFDI a alokace, která připadala pro daný rok na železniční sektor (a to nejen z hlediska realizace investičních záměrů, ale také vč. zajištění provozuschopnosti dráhy, běžné údržby, nákladů na opravy atd.).
Celkový schválený rozpočet na rok 2020 činil 87,3 mld. Kč. V průběhu toho samého roku byl navíc navýšen na rekordních 121,4 mld. Kč. Rozpočet SŽ tak v tomto roce činil rekordních 53,2 mld. Kč.
Rozpočet na rok 2021 byl schválen  v tehdejší historické výši 127,5 mld. Kč. Na SŽ tak připadlo 57 mld. Kč.
Rozpočet na rok 2022 byl Vládou ČR schválen ve výši 127, 6 mld. Kč a pro SŽ pak byl vyčleněn rozpočet na úrovni 53 mld. Kč s tím, že na přípravu Rychlých spojení samostatně (včetně VRT) bylo vyčleněno 0,5 mld. Kč.
Při předpokladu stejného tempa financování lze odhadovat trend, kdy by v letech 2022-2027 mohlo být alokováno na financování záležitostí spojených se železnicí cca 360 mld. Kč. Nicméně celková potřeba na financování přípravy a zahájení realizace VRT by  za dané období vyžadovala již cca 102 mld. Kč, což by znamenalo absorpci takřka 1/3 všech předpokládaných disponibilních prostředků pro oblast železnic (zde myšleno objem v celkovém součtu národních zdrojů v kombinaci s evropskými), pouze na akce Rychlých spojení.
Kromě financování systému Rychlých spojení bude však v následujících letech i nadále potřeba zajistit prostředky na provozuschopnost dráhy, uvedení železnice do souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti (zejména ETCS) a na pokračující modernizaci, případně zkapacitňování stávajících konvenčních úseků, opravy spojené s výpravními budovami či elektrizaci stávající sítě.
### Operační programy a strukturální fondy EU
Aktuální Operační program Doprava 3 (OPD 3) pro roky 2021 – 2027 navazuje na předchozí programová období a má aktuálně k dispozici celkem 4,9 mld. EUR kombinovaných prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.
K OPD 3 je však nutné uvést, že z celkové alokace cca 4,9 mld. EUR (jedná se o cca 118,9 mld. Kč, přepočteno kurzem 24,5 Kč/1EUR) připadá na podporu železnice TEN-T pouze cca 0,5 mld. EUR (cca 12,6 mld. Kč).
V kontextu potřebných prostředků na realizaci VRT v letech 2022 – 2027 kopírujících stávající programové období tak vyplývá, že odhadovaná potřeba finančních prostředků za toto období je cca 100 mld. Kč, zatímco potenciální disponibilita v rámci OPD 3 představuje pouze 12,6 mld. Kč. Z teoretického úhlu pohledu by OPD 3 pokryl pouze cca 12 % potřebných nákladů na projekty VRT za dané období, a to navíc za cenu vynětí jiných již určených projektů na konvenční síti, jejichž realizace je však potřebná z hlediska plnění závazků plynoucích z nařízení TEN-T (nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013). Tento krok by tak znamenal buďto nerealizaci jiných projektů nebo nutnost hledání alternativních prostředků na jejich realizaci.
Z výše uvedeného důvodu se nejeví zapojení prostředků OPD 3 v aktuálním programovém období jako realisticky využitelné k financování systému Rychlých spojení.
V období 2028 - 2034 lze s vysokou pravděpodobností očekávat celkové snížení objemu dostupných prostředků evropských strukturálních a investičních fondů pro sektor dopravy, neboť nelze příliš počítat s možností čerpání Fondu soudržnosti, který je primárně určen na investice do sítě TEN-T a investice ve prospěch životního prostředí, které v současném období zahrnují také železnici mimo
TEN-T.
Z aktuální časové perspektivy je složité odhadovat podobu příštího víceletého finančního rámce (VFR), objemy dostupných prostředků a také jejich alokaci na priority sledované Evropskou Unií. Nad tento rámec také není zcela jasné, jakým způsobem se bude nadále vyvíjet přístup Evropské Unie k dosavadní Kohezní politice. Na tuto oblast má a bude mít vliv celá řada faktorů počínaje nedávným vystoupením Velké Británie z EU, probíhající Covid-19 pandemií, ale také skutečnost, že v rámci měřítka průměru Evropské Unie se Česká republika na pomyslné škále stále více svým HDP přibližuje nekohezním zemím, a tudíž je diskutabilní i pozice ČR jako kohezního Členského státu v rámci formování příštího VFR.
Pokud bude využití Fondu soudržnosti, tak jako dosud, omezeno na státy, jejichž Hrubý národní důchod (HND) vyjádřený v paritě kupní síly (PPS) nedosahuje 90 % průměru HND PPS států EU-27, lze předpokládat, že Česká republika, jejíž HND PPS v posledních letech stabilně rostl z 85,88 % v roce 2017 na 89,74 % průměru EU-27 v roce 2020, nebude moci v příštím období prostředky Fondu soudržnosti čerpat.
S prostředky Kohezní politiky EU proto nelze do budoucna počítat jako se stabilním zdrojem ke kofinancování rozvoje Rychlých spojení v ČR.
### Nástroj pro propojení Evropy (CEF, Connecting Europe Facility)
Jedná se o program, který je na rozdíl od Operačního programu Doprava řízen přímo Evropskou komisí, respektive k tomuto účelu byla ze strany Komise zřízena specializovaná agentura CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí). Tato specializovaná agentura fungovala již v 2. programovém období (tzn. 2014-2020) v rámci tzv. CEF 1 pod zkratkou INEA. Nově, pro aktuální programové období (2021-2027) došlo k jejímu přejmenování a rozšíření působnosti v návaznosti na aktivní agendu Evropské Unie v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí. Hlavním zaměřením agentury však zůstává stále rozvoj transevropských sítí, včetně Transevropské dopravní sítě TEN-T[2] a z tohoto hlediska se z teoretického úhlu pohledu převážná část systému Rychlých spojení jeví jako kompatibilní s rozsahem zaměření tohoto nástroje. Ministerstvo dopravy pak zastává vůči agentuře CINEA roli národního kontaktního místa pro dopravní část.
[2] Ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU
Z obecného hlediska jsou v rámci CEF financovatelné fáze jak přípravy projektů, tak i samotné realizace. Za způsobilé aktivity v případě oblasti železnic je považováno pro účely CEF: dokončení sítě TEN-T, modernizace TEN-T (telematika – ERTMS, interoperabilita, udržitelná nákladní doprava, snížení hluku z železniční nákladní dopravy, nové technologie a inovace, odolnost infrastruktury vůči změně klimatu, atd.) a přizpůsobení sítě TEN-T potřebám vojenské mobility. Z hlediska rozpočtu a způsobilosti jednotlivých projektů k financování se rozděluje celkový finanční objem nástroje CEF do tzv. obálek.
OBECNÁ: Využitelná pro financování projektů ve všech členských státech. Je pro ni typická nižší míra spolufinancování (typicky 30 % stavební práce, 50 % projektové práce) a také větší konkurence v podobě projektů ze všech ostatních Členských států EU. Je zde větší konkurence, větší míra soutěže s ostatními státy a také vyšší tlak na kvalitu a připravenost projektů. Čerpání v rámci této obálky není nárokové a je skutečně ovlivněno zejména samotnou kvalitou předložených projektů. Celková alokace pro EU je zde 12,8 mld. EUR.

KOHEZNÍ: Tato obálka reprezentuje prostředky z Fondu soudržnosti převedené do CEF a v zásadě vyčleněné k využití pro dopravní projekty. Hlavním rozdílem od obecné obálky je, že pro čerpání z kohezní obálky jsou způsobilé všechny Členské státy, které jsou způsobile k čerpání z Fondu soudržnosti. Míra spolufinancování je zde typicky vyšší (až 85 %) a další výhodou je, že první 3 roky jsou alokace v rámci této obálky rozděleny ještě do národních obálek pro výhradní využití v jednotlivých Členských státech EU. Oproti předchozímu období je v rámci CEF 2 do národních obálek rozděleno pouze 70% z celkového objemu kohezní obálky a přidělování zbylých 30% bude opět řešeno soutěží, na rozdíl od obecné obálky však pouze mezi kohezními Členskými státy, nikoliv všemi. Celková alokace pro EU je zde 11,3 mld. EUR s tím, že na projekty ČR připadá 1,4 mld. EUR.

VOJENSKÁ MOBILITA (nově v CEF 2): Jedná se o nový typ obálky představené v rámci CEF 2 období. Cílem je zajistit financování projektů na přizpůsobení TEN-T potřebám vojenské mobility ve všech Členských státech. Míra spolufinancování je zde relativně atraktivních 50 %, nicméně celková alokace finančních prostředků pro tuto obálku je v porovnání s ostatními poměrně marginální. Celková alokace pro EU je 1,7 mld. EUR.

Z CEF 2 lze hrubým odhadem uvažovat s cca 50 mld. Kč pro ČR (přepočteno kurzem 24,5 Kč/1 EUR), v závislosti na úspěšnosti projektů v soutěžních výzvách a vývoji kurzu. Z toho cca 34 mld. Kč činí tzv. národní obálka. Dle aktuálních předpokladů bude většina prostředků využita na železniční projekty - konvenční tratě a implementaci ETCS.
Využití prostředků CEF 2 na VRT aktuálně limituje důraz na připravenost projektů ze strany Evropské Komise. Ve výzvě 2024, která bude již plně soutěžní, by bylo dobré předložit projekty s počátkem realizace v roce 2025. Tento předpoklad tak značně limituje schopnost využití tohoto nástroje pro projekty realizace Rychlých spojení, oproti tomu je zde potenciál využití na kofinancování projekčních prací relativně vysoký, což reflektuje i aktuálně platný schválená návrh rozpočtu SFDI na rok 2023, vč. SDV, kde se s jistou mírou kofinancování z CEF počítá.
Lze očekávat, že CEF bude pokračovat i v dalším rozpočtovém období 2028 – 2034 (CEF 3) a nejspíše i dále, jelikož cíle na dokončení různých vrstev TEN-T sahají až do roku 2050.
V případě, že Česko překročí hranici pro využití Fondu soudržnosti, bude se muset spolehnout na tzv. obecnou obálku se soutěží mezi všemi členskými státy a nižší mírou spolufinancování.

V případě optimistického výhledu (udržení stejné výše prostředků) by CEF 3 v navazujícím období dokázal pokrýt maximálně 10 % nákladů potřebných na probíhající přípravu a realizaci VRT s tím, že míra spolufinancování by byla závislá na úspěšnosti soutěže v rámci obecné obálky a činila by jednotlivě pro každý podpořený projekt maximálně 30 % z nákladů na realizaci.

Na základě shora uvedeného je zřejmé, že je třeba tento předpokládaný finanční výhled systémově změnit. Česká republika bude cíleně prostřednictvím buď předsedy vlády, nebo ministra dopravy iniciovat vyjednávání s představiteli Evropské unie na vrcholové úrovni s cílem zajistit projektům VRT v ČR prioritu a odpovídající alokaci finančních prostředků.
### Hledání alternativ a kombinací financování
Na základě výše uvedeného základního porovnání dostupných možností začala v průběhu roku 2022 vznikat na půdě SŽ studie, jejímž cílem je bližší prověření různých modelů alternativního financování tratí Rychlých spojení. Tato studie je stále ve zpracování s předpokladem finálního dokončení v průběhu roku 2023.

Studie si klade za cíl komplexně prověřit a zhodnotit celkovou nákladovou stránku na realizaci systému Rychlých spojení, a to ne pouze z hlediska finančních nároků potřebných na přípravu staveb a jejich následnou realizaci, ale také na pravidelnou údržbu a obnovy. Materiál bude pracovat s jednotlivými scénáři potřeb a v návaznosti na tyto scénáře bude řešit vhodnou formu rozložení nákladů do jednotlivých let. Součástí materiálu bude i bližší zhodnocení využitelnosti evropských zdrojů kofinancování pro různé kombinace alternativních modelů financování. Následující kapitola 3 pak v hrubém nástinu představuje parametrické nastavení této studie ve větším detailu a rekapituluje také dosavadní průběžné, respektive částečné, výsledky naznačující hlavní modely simulovaných způsobů financování a realizace předtím, než bude studie ve své komplexnosti a kompletnosti v průběhu roku 2023 dokončena a odevzdána.

# 4. Komplexní možnosti financování systému Rychlých spojení, vč. alternativních forem
V návaznosti na technickou přípravu realizace výstavby železniční vysokorychlostní sítě v České republice v rámci Rychlých spojení nechala SŽ na pokyn Ministerstva dopravy rozpracovat studii, jejímž předmětem je nalezení finanční strategie, s cílem zajistit dostatečné finanční zdroje po dobu plánované výstavby.
Za tímto účelem bylo SŽ ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, SFDI a Národní rozvojovou bankou zadáno zpracování projektu: Studie variant možných modelů financování výstavby železniční vysokorychlostní sítě v České republice (VRT), které aktuálně probíhá.
Hlavní částí studie je zhodnocení možností nedotačních zdrojů financování předmětné infrastruktury. Cílem tohoto posouzení je analýza zahraničních přístupů, posouzení jejich aplikovatelnosti na prostředí EU a ČR a vyhodnocení výhodnosti s přihlédnutím na specifika České republiky.
Dílčí část projektu zahrnující identifikaci vhodných modelů a nastavení strategického plánu jejich využití bude zpracovatelem odevzdán zadavateli (SŽ) v první polovině prosince 2022. Před převzetím bude tento dílčí výstup v rezortu podroben finální kontrole a využit jako podklad pro poslední etapu. Další navazující etapa, která připraví detailní postupy uplatnění tří vybraných modelů, bude pak finalizována do konce června 2023.
Hlavní dosavadní závěry z analytických částí materiálu:
U aktuálně využívaných zahraničních modelů nedotačního financování lze jako vhodné uvažovat k financování programu Rychlých spojení v ČR tyto modely:
1. PPP v rozsahu bez provozování dráhy s příjmem za dostupnost
2. PPP v rozsahu s provozováním dráhy a příjmy za dopravní cestu
3. Koncesionář – státem vlastněná společnost
4. Zelené dluhopisy a úvěry
5. Investiční podnik
6. SICAV fondy a fondy zakládané státem/finanční nástroje s účastí státu (SFDI)
7. Kombinace dluhového financování a následné monetizace formou prodeje koncese na již existující železniční trať
8. Joint-Venture se strategickým partnerem na DBFMO železničních stanic a jejich komerční development
9. PPP model pořízení kolejových vozidel s platbou za dostupnost

Tyto modely byly dále rozpracovány a přeneseny na aktuální požadavky financování výstavby železniční vysokorychlostní sítě v České republice (VRT). Základní rozvržení a popis charakteristik jednotlivých modelů je součástí předkládaného materiálu formou přílohy.
V rámci zpracovávaného Projektu je cílem dílčího plnění, které má být v průběhu prosince 2022 v konečné podobě odevzdáno, předložení výstupu s následujícími parametry:

Posouzení modelů nedotačních možností financování VRT (analytická část):
  1. Rešerše aktuálních modelů užívaných v ČR a zahraničí obsahující:
    1. Popis modelů vč. charakteristiky řešených projektů
    2. Základní výhoda a nevýhody
    3. Vzájemné porovnání
    4. Konkrétní případy řešených projektů
  1. Výběr variant modelů realizovatelných v EU s odůvodněním odmítnutých variant
  2. Návrh modelů k posouzení – 6 povinných plus návrh Zhotovitele obsahující další vhodné modely
  3. Pro varianty doporučené pro ČR – 6 povinných modelů a Doplňkové modely
    1. Bližší popis modelu
    2. Subjekty modelu (např. kdo je řídícím/zakládajícím subjektem, emitujícím subjektem dluhopisů apod. - i variantně)
    3. Ekonomické parametry / Matice rizik
    4. Předpoklady/podmínky pro použití modelu
      1. Obecné ekonomické a společenské podmínky
      2. Požadované technické parametry projektů a jejich rozsah
    1. Zasazení do legislativního prostředí EU/ČR
    2. SWOT analýza
    3. Vztah k vykazování veřejného státního ESA 2010 – nástroje musí být navrženy ve variantě mimo vládní dluh a v rámci vládního dluhu – pokud je aplikovatelné a dopad na cenu nástroje)
    4. Popis vztahů v sektoru – finanční toky mezi státem, subjekty modelu, dopravci a vztah k zajištění činností provozování dráhy / stavební provozuschopnosti dráhy apod.
    5. Potenciál finančního trhu CZ/EU na realizaci Modelu
    6. Vliv na problematiku veřejné podpory
    7. Best practise
    8. Road map pro implementaci

V další části, která dle harmonogramu bude probíhat v první polovině roku 2023, dojde ke zpracování detailního popisu vybraných modelů.
Tato návrhová část zpracovávaná v etapě 2 bude zahrnovat zejména:
- Popis jednotlivých kroků vedoucích k úspěšnému zadání/vytvoření modelu a jeho správu po dobu jeho životního cyklu vč. věcné a časové náročnosti.
- Podrobný popis finančních toků – rozpočtové, daňové, účetní dopady.
- Detailní popis vlastnických a obchodních vztahů jednotlivých subjektů včetně matice přenosu rizik a odpovědností.
- Detailní analýza právního prostředí a návrh legislativních úprav vč. navržení konkrétní textace.
- Formu a způsob provádění zadávacího řízení.
## Předběžné výstupy analytické části, analýza zahraničních projektů
Hlavní částí projektu je posouzení možností nedotačních zdrojů na financování Rychlých spojení. V rámci posouzení je provedena tato analýza zahraničních přístupů nedotačního financování železnice (se zaměřením na vysokorychlostní tratě).
V rámci analýzy způsobů nedotačních možností financování investic na železnici jsme zaznamenali několik odlišných modelů využívajících soukromé financování.
### Železniční tratě s rychlostí nad 200 km/h v Evropě
Francie je evropským lídrem ve vysokorychlostní železnici a její technologie byly přejímány ostatními zeměmi, jako je Španělsko, Velká Británie (inspirace HS2) a v současnosti také Česká republika. Francie a Španělsko mají společně 77 % všech VRT 300+ km/h v Evropě. Soukromý kapitál, prostřednictvím PPP modelu, zrealizoval 872 km vysokorychlostních tratí, tedy 13 % ze všech VRT. Jedná se zejména o francouzské projekty realizované mezi 2011-2017, tedy v nedávné době.
Plánované tratě s rychlostí nad 200 km/h v Evropě:
V Evropě, zejména ve Španělsku a střední a východní Evropě, se plánuje výstavba dalších 4,4 tisíc km VRT.
Důležitou informací je skutečnost, že nejen Česká republika, ale v regionu střední a východní Evropy, také baltské státy a Polsko plánují výstavbu VRT v příštím desetiletí. To může mít vliv na nižší objem dotačních zdrojů, které mohou být pro ČR k dispozici.

### Analýza využívaných modelů
Nejčastěji v zahraničí využívané modely k financování jsou:
- PPP modely – a to ve variantách s platbou za dostupnost, s poplatky za dopravní cestu a kapacitu
- Dluhové financování – a to ve variantách s úvěry státu, správce infrastruktury, koncesionáře
- Další modely např. Investiční společnosti
## Jednotlivé porovnávané modely
### PPP modely
Nejobvyklejším modelem pro dodání veřejné infrastruktury (dopravní, sociální, energetické atd.) využívající soukromé financování je model PPP, tzv. public private partnership (partnerství veřejného a soukromého sektoru). PPP projekty mají formu projektového financování, používanou na financování kapitálově náročných projektů, většinou infrastrukturních, na základě žádného nebo omezeného regresu ze strany investorů a státu. To znamená, že aktiva projektu neslouží pro zajištění dluhu a každý projekt se realizuje prostřednictvím speciální projektové společnosti, která se financuje samostatně pouze na základě podmínek daného projektu.
## PPP projekty na evropské železnici
Za posledních 30 let se v Evropě zrealizovalo nejméně 60 železničních projektů financovaných soukromým kapitálem a proinvestovalo přes € 66 miliard (1,7 bln. Kč). To je sice 15 % z počtu dopravních projektů, ale 32 % z objemu celkových investic do dopravy. Více než 53 % investic šlo do železničních tratí, z toho 90 % do VRT.
1. PPP projekty na evropské železnici
2. Soukromé investice do železnice v letech
Nezanedbatelný objem investic mířil do pořízení a údržby kolejových vozidel (18 %) a téměř třetina do městské lehké železnice (29 %), tedy projektů metra a tramvajových linek.
PPP projekty na železnici dle evropských zemí
Více než polovina investic PPP projektů směřovala do železnice ve Velké Británii a Francii (53 %). Následovaly investice do konvenční a vysokorychlostní železnice v Nizozemí a Belgii a také do městské železnice ve Španělsku a Itálii. Vozový park se pořídil prostřednictvím modelu PPP ve Velké Británii a Německu.
Je evidentní, že nejvíce PPP projektů v rámci EU evidujeme ve vyspělých západních ekonomikách. Tyto země mají již bohatou zkušenost s desítkami až stovkami PPP projektů v dalších oblastech.
Pro účely této analýzy bylo analyzováno detailně následujících 16 PPP projektů na železnici v 10 evropských zemích. Tyto projekty jsou uvedeny v  databázi Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), které vznikla na bázi externí  spolupráce se Správou železnic:
Vybrané PPP projekty na železnici v Evropě
Typové zaměření	Projekty
Vysokorychlostní železnice	VRT Tours-Bordeaux, Francie / VRT Nimes-Montpellier, Francie / VRT Bretagne-Pays de la Loire, Francie / VRT Perpignan-Figueras, Francie–Španělsko / VRT Jih, Nizozemí / VRT HS1 Londýn-tunel pod La Manche, Velká Británie
Konvenční železnice	Železniční tunel Liefkenshoek v přístavu Antverpy, Belgie / Železniční spojení Diabolo na letiště v Bruselu, Belgie / Železniční spojení letiště Arlanda ve Stockholmu, Švédsko
Technologie	Síť GSM-R, Francie
Kolejová vozidla	Program Intercity Express, Velká Británie / Vozový park Thameslink, Velká Británie / Zajištění vozového parku v rámci regionálních koncesí ve Francii a Německu
Železniční stanice	Železniční stanice Vialia Vigo, Španělsko / Železniční stanice Sopoty, Polsko
Investiční společnosti	Železniční tunel Brenner

## PPP projekty železniční infrastruktury
Z celkového počtu 60 PPP projektů na železnici bylo pouze 10 projektů zaměřeno na infrastrukturu konvenční a vysokorychlostní železnice. Výše investice ovšem přesáhla € 35 miliard, což je 53 % podíl z celkového objemu investic. Z toho € 31,5 miliardy (90 %) směřovalo do 6 projektů vysokorychlostních tratí ve 4 zemích. Devět PPP projektů dodalo 911 kilometrů tratí, z toho 872 km bylo v projektech vysokorychlostních tratí (90 %). Ostatní projekty byly zaměřené na konvenční tratě, železniční spojení na letiště a komunikační technologie.
1. PPP projekty konvenčních a vysokorychlostních tratích – tabulka
2. PPP projekty konvenčních a vysokorychlostních tratích – detailní přehled
Z výše uvedené tabulky je zřetelný trend spolufinancování investic z veřejných zdrojů. U všech projektů bez rozdílu bylo v průměru 50 % veškerého kapitálu poskytnuto ve formě investičního grantu od veřejných institucí – správců infrastruktury, státu nebo regionů/krajů. To, proč veřejný sektor do PPP projektů přispívá relativně vysokými částkami na krytí investic, má několik důvodů:
Železniční projekty jsou kapitálově jedny z nejnáročnějších projektů. Investiční hodnota výše uvedených PPP projektů se pohybuje mezi € 0,7–8 mld. (17-200 miliard Kč) za každý. S rostoucí velikostí projektů se snižuje jejich schopnost financování. V ČR můžeme projekty nad € 2 mld. považovat již za obtížně financovatelné ze soukromých zdrojů, kvůli značnému počtu financujících bank, které je obtížné koordinovat. Stejně tak pro kapitálové trhy začíná být soustředění tak velké částky do jednoho projektu příliš rizikové. Soukromý kapitál přináší přidanou hodnotu, pokud nese projektová rizika a je zapojen do jejich kontroly. Tak velký objem soukromých zdrojů ovšem již nepřináší pro veřejné zadavatele hodnotu za peníze. Proto je ekonomicky výhodnější nad určité objemy přispět formou přímého investičního grantu a snížit tak výši následné platby za dostupnost nebo výše poplatků za dopravní cestu a kapacitu.

Některé projekty obsahují část stavební dodávky, která nepodléhá režimu PPP (dostupnosti), ale realizace projektu takovou vyvolanou investici vyžaduje a je výhodné, aby byla technicky koordinovaná a realizovaná v rámci výstavby aktiv v režimu PPP projektu. Jednalo se například o přesuny krátkých úseků dálnic, napojení na silniční komunikace, dodání technologií nebo další vyvolané investice, které byly uhrazeny správci, regiony nebo kraji (v případě železničních stanic nebo napojení na letiště) ihned po dokončení výstavby.
## PPP projekty vysokorychlostních tratí
V Evropě evidujeme 6 projektů konvenční nebo vysokorychlostní železnice, z toho:
- 3 projekty májí příjem z platby za dostupnost = stát nese riziko poptávky po dopravní cestě, a
- 3 projekty mají příjem z poplatků za dopravní cestu a přidělenou kapacitu = koncesionáři nesou riziko poptávky po dopravní cestě.
Koncesionáři jsou odpovědní za projektování, výstavbu, financování, údržbu a obnovu. Provoz trati (řízení dopravy) je vždy zajištěn národním provozovatelem železnice dané země. U některých projektů je odpovědnost za provoz smluvně na koncesionáři, ten ale vždy subkontraktuje řízení provozu na národního provozovatele.
PPP projekty vysokorychlostních tratích – tabulka

### Dluhové financování
Dluhové financování řadíme také mezi nedotační modely financování železničních projektů, neboť dluh je poskytován subjekty finančních a kapitálových trhů. Pro ČR je relevantní dluh poskytnutý v českých korunách nebo v Euro.
Subjekty finančních trhů jsou zejména komerční banky. Patří sem ale také multilaterální banky jako je Evropská investiční banka (EIB), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebo také národní rozvojové banky, jako německá KfW nebo česká Národní rozvojová banka (NRB), včetně jejího Národního rozvojového fondu (NRF). Jimi poskytované finanční instrumenty jsou převážně seniorní (zajištěné) bankovní úvěry, juniorní (mezaninové) úvěry, překlenovací úvěry, úvěry na DPH, pracovní kapitál nebo bankovní garance.
Subjekty kapitálových trhů jsou zejména investoři do dluhopisů, ale patří sem také různé infrastrukturní fondy, penzijní fondy, pojišťovny a další subjekty. Vedle dluhu poskytují kapitálové trhy také „equity capital“, tedy vlastní investiční kapitál, který nese vyšší riziko než dluhové instrumenty.
Na základě pozorované zahraniční dobré praxe při financování velkých investičních programů na železnici prostřednictvím dluhových instrumentů jsme se v této rešerši zaměřili:
- na tři úrovně dlužníků: stát, správce infrastruktury a projektová společnost.
- na emise dluhopisů, neboť vzhledem k předpokládaným objemům financování výstavby Rychlých spojení, které se bude pohybovat v řádech stovek miliard korun, budou dluhopisy hrát klíčovou roli, neboť umožní získávání mnohem větších objemů prostředků. V případě využití PPP modelu se rámci jednotlivých projektů úvěry uplatní také, zejména pro financování výstavby. V principu o nich platí to obdobné, co o dluhopisech.
- na udržitelné financování, neboť elektrizovaná vysokorychlostní železnice a vozový park s elektrickými jednotkami jsou zcela bez jakýchkoliv pochybností kvalifikovatelné jako způsobilá aktiva pro udržitelné investice. A to jak v rámci EU Taxonomie, tak mezinárodního Standardu zelených dluhopisů. Zelené dluhopisy jsou na kapitálových trzích velmi žádané, a proto emitenti při emisi dosahují velmi často násobně větší poptávky, díky tomu mohou získat výhodnější financování než u běžných dluhopisů.
Bankovní úvěry
Stejně jako jsou zelené dluhopisy, mohou být také i zelené úvěry. Dluhopisy se umisťují na kapitálové trhy a bývají často obchodovatelné (tedy likvidní), zatímco úvěry poskytují převážně banky. Půjčkami se mohou financovat jak státy, tak správci infrastruktury a koncesionáři. Pro financování na úrovni státu připadají v úvahu zejména multilaterální banky jako je EIB nebo EBRD.
Bankovní úvěry jsou flexibilnější a vhodnější pro financování fáze výstavby, tedy největšího projektového rizika. Výhodou je omezený počet financujících bank, se kterými je vždy možné jednat a případně změnit podmínky. V případě emise dluhopisů na kapitálovém trhu je investorů mnoho a podmínky po emisi již nelze měnit.
Získaný objem financování může být ovšem nižší než v případě emise dluhopisů. Vhodnost každého instrumentu, jeho možností a podmínek, je proto potřeba zvážit vždy již v koncepční fázi a projekt správně nastavit již od počátku.
### Investiční společnost pro přeshraniční projekty
Realizace mezinárodních přeshraničních projektů prostřednictvím společných podniků či investičních společností je jedním z nejdůležitějších doporučení („lessons learned“) získaných z předešlých přeshraničních projektů. Příkladem může být investiční projekt mezinárodního charakteru – železniční tunel Brenner mezi Rakouskem a Itálií.
Železniční tunel Brenner
Stále probíhající společný projekt Rakouska a Itálie může být příkladem užití investiční společnosti. Oba státy prostřednictvím svých národních správců infrastruktury vytvořily společnost BBT (Brenner Base Tunnel), která realizuje a financuje výstavbu 55 km železničního tunelu a trati pod Brennerským průsmykem. Po dokončení, v roce 2032, se bude jednat, vedle železničního tunelu Gotthard ve Švýcarsku, o jeden ze tří nejdelších železničních tunelů na světě.

## Porovnání modelů
Následující tabulka porovnává jednotlivé výše popsané relevantní modely[3] na:
[3] Modely „Investiční společnosti pro přeshraniční projekty“ a „Dluhopis na úrovni koncesionáře“ nejsou v tabulce uvedeny, protože jsou subvariantami vícero hlavních modelů. Např. model „Investiční společnosti pro přeshraniční projekty“ má řadu alternativ, které budou vycházet ze smluvního vztahu se zúčastněnými státy. Může mít podobu PPP projektu s platbami od státu, ale může mít také podobu společného podniku financovaného dluhopisy na úrovni států či správců infrastruktury.
Model	PPP model s příjmem za dostupnost	PPP model s příjmem z poplatků za dopravní cestu	Prodej koncese na existující trať	Dluhopisy na úrovni státu	Dluhopisy na úrovni správce infrastruktury
Objem získaných prostředků	velikost jednotlivých PPP projektů v řádu nižších jednotek miliard EUR	velikost jednotlivých PPP projektů v řádu nižších jednotek miliard EUR	cena jednotlivých koncesí v řádu nižších jednotek miliard EUR	celková emise v řádu vyšších jednotek miliard EUR	s garancí státu celková emise v řádu jednotek miliard EUR
Výstavba	staví koncesionář	staví koncesionář	staví stát	staví stát	staví stát
Rizika fáze realizace / Jistota ceny a termínů	hlavní rizika fáze realizace přenesena na koncesionáře	hlavní rizika fáze realizace přenesena na koncesionáře	hlavní rizika fáze realizace zůstávají na státu	hlavní rizika fáze realizace zůstávají na státu	hlavní rizika fáze realizace zůstávají na státu
Rizika fáze provozu / Dlouhodobá kvalita a obnovy	hlavní rizika fáze provozu přenesena na koncesionáře	hlavní rizika fáze provozu přenesena na koncesionáře	hlavní rizika fáze provozu přenesena na koncesionáře	hlavní rizika fáze provozu zůstávají na státu	hlavní rizika fáze provozu zůstávají na státu
Riziko poptávky	riziko poptávky zůstává na státu	riziko poptávky nese koncesionář, ale nelze plně vyloučit nutnost poskytnutí garance minimálních příjmů, případně jiný dopad na stát	riziko poptávky nese koncesionář, ale nelze plně vyloučit nutnost poskytnutí garance minimálních příjmů, případně jiný dopad na stát	riziko poptávky zůstává na státu	riziko poptávky zůstává na státu
Změna výše poplatků za DC	nevyžaduje navýšení poplatků za DC	vyžaduje navýšení poplatků za DC	vyžaduje navýšení poplatků za DC	nevyžaduje navýšení poplatků za DC	patrně vyžaduje navýšení poplatků za DC
Příprava modelu	vyžaduje specifickou přípravu na úrovni každého jednotlivého PPP projektu, ale je možné standardizovat pro více následných projektů	vyžaduje specifickou přípravu na úrovni každého jednotlivého PPP projektu, ale je možné standardizovat pro více následných projektů	vyžaduje specifickou přípravu na úrovni každého jednotlivého PPP projektu, ale je možné standardizovat pro více následných projektů	stát emituje zelené dluhopisy, ty vyžadují plán způsobilých investic	správce získá rating, emituje zelené dluhopisy, ty vyžadují plán způsobilých investic
Realizace modelu	stát řídí koncesní smlouvu a spolupracuje s koncesionářem	stát řídí koncesní smlouvu a spolupracuje s koncesionářem	stát řídí koncesní smlouvu a spolupracuje s koncesionářem	monitorování a reportování udržitelnosti investic	monitorování a reportování udržitelnosti investic
Zadlužení státu	lze strukturovat mimobilančně dle ESA 2010	velmi pravděpodobně ne, ale při použití garance minimální úrovně příjmů ano	velmi pravděpodobně ne, ale při použití garance minimální úrovně příjmů ano	ano	ano (v případě, že správce infrastruktury je v sektoru vládních institucí)
Zkušenost s daným modelem v zemích EU	existují úspěšné projekty	existují úspěšné projekty, ale řada projektů kvůli nižší poptávce měla problémy	existují úspěšné projekty, ale přenos rizika poptávky zvyšuje riziko projektu	existují úspěšné emise	existují úspěšné emise
Časový aspekt implementace modelu	náročnější příprava pilotního projektu, nutná další standardizace dokumentace; ale rychlejší realizace	náročnější příprava pilotního projektu, nutná standardizace dokumentace; rychlejší realizace	projekt je připravován až po zahájení fáze provozu projektu	vyžaduje přípravu Národní strategie udržitelného financování a přípravu způsobilých investic	vyžaduje přípravu Strategie udržitelného financování SŽ a přípravu způsobilých investic. Rále vyžaduje získat rating SŽ.
Vlastnictví	v majetku státu	v majetku státu	v majetku státu	v majetku státu	v majetku státu
Flexibilita	nižší flexibilita pro větší změny projektů	nižší flexibilita pro větší změny projektů	flexibilita při výstavbě, ale / nižší flexibilita pro větší změny ve fázi provozu	flexibilní pro změny projektů	flexibilní pro změny projektů

Pozn. Barevná legenda (zelená-žlutá-červená) indukuje míru rizika pro stát ve smyslu zelená – mírné riziko, červená vysoké riziko.
## Doporučení modelů
Jednotlivé státy se mohou v případě rozhodování o financování přiklonit k jedné ze dvou variant, stát:
- přenese významná projektová rizika na soukromý sektor, aby získal větší jistotu celkové ceny, dlouhodobé kvality a funkčnosti – tím v konečném důsledku může značně ušetřit odstraněním víceprací a navyšování cen, přestože cena financování může být vyšší než v jiných modelech (cena financování představuje jen jednu z nákladových položek) – volí tedy PPP model, nebo
- ponechá si všechna projektová rizika, ponese tedy důsledky tradičního modelu zadávání, ale získá financování za co nejlepších podmínek. V tom případě volí co nejefektivnější model emise dluhu, tedy na úrovni státu nebo na úrovni správce infrastruktury, s garancí splatnosti dluhu. V tomto případě budou závazky plynoucí z financování téměř vždy v bilanci zadlužení státu. Soukromý kapitál, pokud by měl být emitentem jiný subjekt než stát a při takto velkých objemech, bude vždy vyžadovat zajištění ze strany státu.

V této analytické části nedotačního financování byly identifikovány následující modely pro případné využití k financování programu Rychlých spojení v ČR.
1. PPP v rozsahu bez provozování dráhy s příjmem za dostupnost
2. PPP v rozsahu s provozováním dráhy a příjmy za dopravní cestu
3. Koncesionář – státem vlastněná společnost
4. Zelené dluhopisy a úvěry
5. Investiční podnik
6. SICAV fondy a fondy zakládané státem/finanční nástroje s účastí státu (SFDI)
7. Kombinace dluhového financování a následné monetizace formou prodeje koncese na již existující železniční trať
8. Joint-Venture se strategickým partnerem na DBFMO železničních stanic a jejich komerční development
9. PPP model pořízení kolejových vozidel s platbou za dostupnost

Tyto modely jsou dále rozpracovávány v detailních parametrech českého prostředí, tak aby reflektovaly požadavky na ekonomické parametry, matice rizik, požadované technické parametry projektů a jejich rozsah, zasazení do legislativního prostředí EU/ČR, vztah k vykazování veřejného státního dluhu dle ESA 2010, potenciál finančního trhu CZ/EU a zahrnovaly rovněž kompletní Road mapu pro jejich implementaci v prostředí ČR. Detailní popis jednotlivých modelů je součástí předkládaného materiálu formou příloh.
Z dosavadního stavu analýz se ukazuje, že využití modelů realizace prostřednictvím PPP přináší možnost výrazně rychlejší realizace velkých komplexních projektů (ve Francii během 6 let realizováno přes 600 km vysokorychlostní železnice). Podmínkou však je dostatečně vyspělé stavební právo, kde soukromý partner má dostatek prostor pro uplatnění svého know-how bez rizika zablokování nepředvídatelnosti doby schvalování projektů. To by měl v dostatečné míře umožňovat novelizovaný stavební zákon. Záležet však bude na jeho faktickém užití v praxi a rychlosti implementace. Dalším zásadním poznatkem je skutečnost, že i v případě PPP projektů je participace dotací nebo záruk od státu na realizaci projektů nepominutelná, v případě zmíněného projektu ve Francii činila až 50 %.

# 5. Analýza legislativního prostředí ČR ve vazbě na urychlení realizace systému Rychlých spojení

Proces povolování vysokorychlostních tratí v současné době není nikterak odlišný od postupů pro povolování ostatních dopravních liniových staveb. S ohledem na to, že se vysokorychlostní tratě těší oblibě řady zájmových a odborných skupin, které ve snaze o urychlení výstavby vysokorychlostních tratí v rámci systému Rychlých spojení zpracovaly řadu odborných podkladů, rezort dopravy nyní tyto návrhy a úvahy analyzuje a připravuje pro příští rok věcné zadání legislativních návrhů, které mají ambici zrychlit povolovací proces.
V současné době je územní a stavební řízení upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (SZ). Nový stavební zákon (NSZ), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, byl sice schválen Parlamentem ČR v roce 2021, nicméně s plánovanou odloženou účinností pro většinu ustanovení NSZ, která byla stanovena k datu 1. 7. 2023. Dlužno podotknout, že i naše současná vláda má ambici zákon ještě předtím, než nabyde účinnosti, novelizovat.
Za účelem provádění speciálních úprav oproti obecnému právu je Ministerstvo dopravy jedním ze spolugestorů tzv. speciálního zákona ke stavebnímu zákonu, a sice zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon. Tento zákon v posledních letech procházel (a v současné chvíli prochází) ve zhruba ročních intervalech novelizačními procesy, které si kladly za cíl obecně povolovací procesy a majetkoprávní přípravu dopravních staveb, na něž se zákon vztahuje, urychlit. V rámci četných novelizací byly představeny nepřímé novely stavebního práva, stejně tak nové instituty, z nichž v některých případech rekodifikace stavebního práva zamýšlela jejich převzetí do NSZ. Liniový zákon v dnešním znění představuje speciální právní úpravu, neboli lex specialis, k SZ, upravuje celou škálu institutů procesně zjednodušujících postupy při povolování staveb a majetkoprávní přípravy, při čemž složitá situace ohledně potenciálního konečného znění NSZ znesnadňuje i jeho novelizaci.
Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Správou železnic dosud identifikovalo potencionálně tři tematické okruhy z oblasti povolování dopravních staveb, u kterých má za to, že by jejich případná legislativní úprava mohla svědčit akceleraci procesu přípravy jednotlivých projektů vysokorychlostních tratí, a tím zajistit schopnost bezproblémového dosažení vládou stanovených termínů realizace VRT.
## Oblast územního plánování
Dle SZ je Politika územního rozvoje (PÚR) územně plánovacím podkladem, který pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky a schvaluje jej vláda (§ 31/3 SZ).
PÚR podle SZ mimo jiné:
- určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů (§ 31/1 SZ);
- koordinuje tvorbu a aktualizaci Územního rozvojového plánu ÚRP a zásad územního rozvoje (ZÚR), tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci (§ 31/2 SZ);
Koncepce VRT je v současné době uvedena v Politice územního rozvoje, jež je dle SZ strategickým dokumentem, který deklaruje republikové zájmy územního rozvoje a stanovuje rámcová pravidla pro územní plánování v ČR. Nejedná se ovšem o závazný dokument pro samotné rozhodování v území, tedy na základě samotné PÚR nelze záměry v příslušných řízeních povolovat. Záměry VRT musí být zaneseny v dalších příslušných územně plánovacích dokumentech tak, aby podle těchto bylo možné záměr povolit v území. Současná právní úprava tedy požaduje pro zahájení povolovacích řízení zanesení záměrů VRT do ZÚR kraje, které jsou krajským nástrojem územního plánování. Z analýzy SŽ vyplývá, že získání stanoviska příslušného orgánu ochrany krajiny při procesu aktualizace ZÚR je kritickým v případě uplatňovaného zkráceného postupu pořizování aktualizace ZÚR. Jedná se o časově zdlouhavý proces ještě před samostatným podáním návrhu. Pro porovnání, v případě Ústeckého kraje trvalo pouze získání stanoviska k aktualizaci 159 dnů (5 měsíců a 6 dnů), Kraje Vysočina 160 dnů (5 měsíců a 7 dnů), Moravskoslezského kraje 115 dnů (3 měsíce a 24 dnů). V průměru se tedy jedná o proces trvající cca 145 dnů. Navazující proces samotné aktualizace ZÚR je následně také velmi zdlouhavý a samozřejmě navíc s nejistým výsledkem.
Na základě novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), provedené zákonem č. 403/2020 Sb., byl s účinností od 1. 1. 2021 změněn SZ – vložena ustanovení o územním rozvojovém plánu (ÚRP).
První ÚRP dle NSZ bude i nadále obsahovat pouze záměry dopravní a technické infrastruktury již vymezené v ZÚR a obsažené v PÚR, jde-li o veřejně prospěšné stavby nebo opatření, které dosud nebyly realizovány či zkolaudovány a u kterých již marně uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního (jeden rok). Přičemž uvedenou podmínku splňují v tuto chvíli pouze dva úseky VRT (i.) VRT Polabí – úsek ve Středočeském kraji (hranice kraje – Poříčany) – koridor VPS D202 a (ii.) VRT Jižní Morava – úsek Brno – Šakvice – koridor VPS DZ11. Záměry, které budou vymezeny v aktualizacích ZÚR, ale dosud neuplynula lhůta pro jejich přezkum, budou do ÚRP zakotveny až v 1. Změně ÚRP.
V rámci analýzy NSZ perspektivou urychlení výstavby VRT jsme si tedy položili následující otázky:
Mohu v prvním ÚRP vložit zcela nový koridor?
Ne nemohu. V prvním ÚRP nebude možné zařadit žádný nový koridor, pouze ty, které jsou již prověřeny v ZÚR a jsou po roční lhůtě pro přezkum.
Kdy bude první ÚRP vydán?
První ÚRP bude dle odhadu MD vydán MMR nejspíše na podzim 2023 (srpen – říjen).
Jaká je lhůta mezi prvním ÚPR a jeho 1. změnou?
Lhůta není v zákoně stanovena.
Jak dlouho bude 1. změna trvat, jak bude probíhat?
Dle sdělení MMR se předpokládá doba projednání cca 3 roky. Změna ÚRP znamená zcela nové projednání se všemi dotčenými orgány, to znamená, že může trvat minimálně 1 a půl roku, ale dle sdělení MMR je reálná doba projednání cca 3 roky. Pořizovatelem bude MMR. Rozhodne o pořízení, zadání ÚRP vyvěsí na své úřední desce, zadání se projedná s dotčenými orgány (ministerstvy a kraji…). Na základě schváleného zadání se pořídí návrh, který se následně projedná.
Z hlediska urychlení procesů na podporu výstavby VRT se proto jeho využitelnost jeví velmi omezena.
Z tohoto důvodu je nezbytné z pohledu rezortu dopravy zajistit existenci takového územně-plánovacího dokumentu, ve kterém by byly zaneseny záměry VRT ve vyšší podrobnosti, než s jakou pracuje PÚR a zároveň by podle tohoto dokumentu bylo již možné rozhodovat ve věci VRT v území a vydávat příslušná povolení.
V této oblasti proto resort dopravy považuje za prioritní v průběhu roku 2023 dále hledat legislativní cesty a měnící se právní prostředí dále analyzovat tak, aby zajistil existenci dokumentu umožňujícího umístění liniových staveb VRT, a to ideálně s možností vydání nejdéle do konce roku 2023. V opačném případě hrozí riziko, že zpoždění a nejasnosti vyvolané dodatečnou novelizací NZS se propíší do harmonogramu přípravy vysokorychlostních tratí.
## Definování nejzazšího momentu pro zahájení výkupu potřebných pozemků na realizaci stavby
Stávající praxe pro zahájení realizace majetkoprávní přípravy je taková, že klíčovým aktem pro její zahájení je vydání Rozhodnutí o umístění stavby, kterým je závazně určeno umístění stavby v území a je tak možné bez pochybností přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání a následně projít procesem stavebního řízení. Po plné účinnosti NSZ bude existovat již pouze jediné povolení záměru, tedy nelze postupovat podle dosavadní praxe, neboť územní a stavební řízení splynou v jedno. Rezort dopravy tedy považuje za naprosto zásadní, aby bylo postaveno na jisto, kdy v procesu povolování záměru je investor, s ohledem na dostání povinnosti účelně a hospodárně nakládat se svěřenými prostředky státu, oprávněn zahájit výkupy pozemků pro uvažovanou stavbu. Obáváme se, že nestanovení tohoto momentupotenciálního zahájení majetkoprávní přípravy  by mohlo, oproti dnešní možnosti dvoustupňové formy, zahájení stavby spíše oddálit.
Rezort dopravy aktuálně analyzuje takové zákonné směry, které by umožnily začít s majetkoprávním vypořádáním již ve fázi stabilizované trasy v území. Jedním z takových milníků může být moment zpracované dokumentace pro územní řízení a současně ihned po získání kladného stanoviska EIA. Získání kladného stanoviska EIA, které detailně řeší dopady záměru na okolí a posuzuje vlivy na životní prostředí, je klíčovým pro stabilizaci stavby v území a má tedy významný vliv na finální podobu stavby. Nicméně jsme nyní toho názoru, že tuto variantu však lze uvažovat pouze v případě, že po získání stanoviska a splnění podmínek definovaných ve stanovisku EIA již nebude záměr doznávat žádných podstatných změn v trasování, a proto by již v této fázi bylo s výkupy pozemků možné započít.
Dále by také, mohl stavebník nebo investor využít procesu scelování a dělení pozemků dle § 216 NSZ. Jedná se o zvláštní řízení, které by mohlo stavebníkovi poskytnout oficiální podklad pro identifikaci pozemků určených k výkupům.
Limitem tohoto způsobu majetkoprávní přípravy staveb je však skutečnost, že je omezen jen na dobrovolné výkupy pozemků, bude tedy muset vždy proběhnout veřejné ústní jednání, účastníci budou moci proti rozhodnutí podávat námitky a Specializovaný a odvolací stavební úřad nebude moci vydat rozhodnutí o dělení pozemků jako první úkon v řízení. Jedná se o další správní řízení a další proces, ve kterém mohou účastníci podávat námitky a žaloby a zdržovat dále proces majetkoprávního vypořádání. Tento proces tedy nenahrazuje výše uvedený proces dřívějšího majetkoprávního vypořádání, ale doplňuje jej.
Možnou inspiraci lze hledat také v liniovém zákoně v ustanovení § 4c (společné povolovací a vyvlastňovací řízení), které upravuje, že stavební úřad v rozhodnutí o povolení záměru samotný stavební záměr nejen povolí, ale rovněž pozemky, na nichž má být stavba povolena vyvlastní. Nicméně zde je nutné vzít v potaz, že konkrétní znění liniového zákona dozná nutně změn v návaznosti na průběh novelizace NSZ.
Se společným povolovacím a vyvlastňovacím řízením počítá i nový zákon o vyvlastnění, který tuto myšlenku s jistými úpravami do návrhu zákona přebírá. Finální znění bude však podobně jako v případě NSZ, ještě předmětem změn v procesu mezirezortního připomínkového řízení. K tomuto znění ministerstvo dopravy uplatnilo řadu připomínek. V zásadě je stěžejní požadavek, aby tento institut byl do nového zákona převzat tak, jak je nyní upraven v § 4c liniového zákona, tzn. bez modifikací. Tento proces by bylo možné využít v případech, kdy by nebylo možné potřebné pozemky získat žádnou z dobrovolných cest.
## Využití myšlenky motivačního charakteru s cílem povolovací proces urychlit
Cílem tohoto tematického okruhu je využití myšlenky představení, respektive hojnější využívání již existujícího nástroje, který by fungoval jako motivační faktor ve vztahu k obcím, v jejichž katastru se má část nové vysokorychlostní tratě nacházet. Pro tento účel analyzuje rezort potenciál využití tzv. plánovacích smluv, které by umožnily zhotovení dohody nad podmínkami budoucího správního řízení, jehož výsledkem by mělo být udělení příslušného povolení k realizaci stavby.
Návrh sleduje úpravu možnosti uzavření plánovacích smluv, ve kterých by se investor nebo stavebník dle stavebního zákona, obec a/nebo jiná záměrem dotčená osoba vzájemně zavázali poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného záměru, přičemž zákon by mohl vymezit obecné okruhy toho, co může plánovací smlouva obsahovat.
Stavebník by se např. mohl zavázat přispět na rozvoj obce, vybudovat určitá zařízení kompenzující dopravní omezení či znehodnocení území obce vlivem dopravní stavby VRT apod. Naproti tomu by obce poskytly stavebníkovi stavby nebo pozemky nezbytné k realizaci VRT, potřebné souhlasy s realizací VRT. Vždy však za současného respektování kompatibility financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Jednalo by se proto primárně o oblasti, kde by rezort dopravy mohl z dopravního hlediska v dané lokalitě zlepšit podmínky, případně kompenzovat dopravním způsobem externality plynoucí z průchodu VRT katastrem dané obce.
Současná právní úprava v SZ a její modifikace v NSZ zakotvuje možnost uzavírání plánovacích smluv. Jejich úprava je však na základě dosavadní interní analýzy učiněné v rezortu dopravy pro využití zamýšleným způsobem zatím ne zcela dostačující. Aby byla plánovací smlouva pro účely realizace a provozu VRT účinná, rezort aktuálně prověřuje jejich reálnou využitelnost na daný účel a kompatibilitu s jinými vnitrorezortními akty.
Výhodou plánovacích smluv je poměrně konkretizovaný rámec jejich obsahu, tj. specifikování konkrétních požadavků, které obce/fyzická či právnická osoba může při výstavbě významných infrastrukturních staveb pro stavebníkovi požadovat a eliminace možného napadání stavebníka o jakémsi pokoutném jednání, které sebou neuzákoněné individuálně stanovované kompenzace mohou nést.
Jako nevýhodu prozatím vidíme skutečnost, že plánovací smlouva vyžaduje souhlas všech dotčených vlastníků v daném území (např. v případě družstva), což z praktického hlediska může být velmi výrazným limitujícím faktorem pro reálné použití plánovacích smluv v daném území.
## Zhodnocení a vytýčení úkolů pro rok 2023

S ohledem na aktuálně se měnící legislativní prostředí se jeví, že variantu věcného záměru a samostatného zákona lze opustit a dosáhnout zrychlení přípravy VRT dílčími změnami ve stávajících zákonech. V rámci probíhající novelizace NSZ do konce ledna zanalyzujeme v rezortu možnosti využití možné dílčí úpravy tohoto zákona tak, aby usnadnil proces přípravy a získání příslušných povolení pro VRT ve sledovaných termínech. Dále do konce března, v návaznosti na předpokládanou finální podobu NSZ, navrhneme další nástroje pro další urychlení přípravy VRT, a to po vyhodnocení pak například cestou samostatné části zákona č. 416/2009 Sb.
V návaznosti na projednávání otevřených novelizací NSZ a zákona č. 416/2009 Sb. připravujeme analýzu nejvhodnější podoby majetkoprávního řešení v souvislosti s přípravou VRT a navrhneme nové postupy pro zahájení majetkoprávní přípravy, včetně definovaných milníku pro výkupy a vyvlastňování.

## Normativní řešení provozu vysokorychlostních tratí
Otázka provozu je v rezortu řešena na více normativních úrovních. Níže je přehled důležitých dokumentů a legislativy, které pro budoucí provoz vysokorychlostních tratí Ministerstvo dopravy již legislativně a metodicky připravilo.
### Budoucí provozní koncept Rychlých spojení, vč. VRT
V rámci dokumentu „Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy“ 2022-2026, který vydává Ministerstvo dopravy podle § 5 zákona o veřejných službách, byla zpracována část, zabývající se předpokládaným provozem vlaků dálkové dopravy na budovaných tratích rychlých spojení. Předmětem této přílohy dopravního plánu je popsat předpokládané linkové vedení, interval a základní konstrukční podmínky dálkové osobní dopravy pro časové horizonty zahrnující budoucí rozvoj rychlých spojení v České republice, tj. především vysokorychlostních tratí.
Protože tato kapitola výrazně překračuje plánovací období dokumentu, má indikativní povahu, nicméně poměrně detailně popisuje tři časové horizonty. Prvním je vybudování VRT Polabí a dalších infrastrukturních staveb (např. modernizace Velký Osek – Hradec Králové či Plzeň – Domažlice státní hranice). Druhým časovým horizontem je stav, kdy bude k dispozici rovněž VRT Střední Čechy, VRT Vysočina fáze I., VRT Moravská brána a další důležité stavby. Konečně třetí horizont předpokládá úplné dobudování sítě VRT.
### Drážní právní předpisy
V otázce provozních aspektů provozu vlaků na vysokorychlostních tratích, je legislativa v podobě zákona 266/1994 Sb., o dráhách, a vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah, na provoz vysokorychlostních tratí připravena, neboť pro provozování dráhy a drážní dopravy na vysokorychlostních tratích lze uplatnit obecné principy platné také pro konvenční síť. Většinu technicko-provozních parametrů dále stanovují technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), které jsou zakotveny v evropském právu jako přímo aplikovatelné právní předpisy. V srpnu roku 2022 vstoupila v účinnosti novela vyhlášky č. 173/1995, která stanovuje rychlost vozidel alespoň 200 km/h na dráhách vybudovaných pro rychlost vyšší než 250 km/h, což je důležitým parametrem, který vyplynul ze zpracovaných studií proveditelnosti jednotlivých ramen Rychlých spojení, a to zejména s ohledem na optimální využití kapacity vysokorychlostních tratí.
Aktuálně je v legislativním procesu rovněž novela vyhlášky č. 177/1995 Sb. (stavební řád drah), která doplňuje právní úpravu o vybrané technické a bezpečnostních požadavky na tratě s rychlostí vyšší než 200 km/h. Tyto požadavky, mající dopad zejména do spolehlivosti a bezpečnosti provozu, vychází především z dosavadní spolupráce Správy železnic a SNCF na přípravě systémy Rychlých spojení, vč. vysokorychlostních tratí.

# 6. Zhodnocení
Je zřejmé, že od okamžiku schválení Programu rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR příprava vysokorychlostních tratí v rámci systému Rychlých spojení značně pokročila. Nicméně rezort dopravy stále hledá způsoby, kterými by přípravu a realizaci VRT mohl urychlit. Probíhá analýza stávající i navrhované legislativy v oblasti stavebního práva tak, aby byly zjednodušeny ty procesy, které jsou identifikovány jako neúměrně zdlouhavé. S ohledem na měnící se legislativní prostředí v oblasti povolování staveb dospěl rezort k závěru, že není třeba samostatného zákona o VRT, ale lze zrychlení přípravy zanést do stávajících zákonných předpisů. V rámci probíhající novelizace NSZ pak rezort do konce ledna zanalyzuje možnosti využití možné dílčí úpravy tohoto zákona tak, aby cestu přípravě VRT usnadnila. Dále do konce března, v návaznosti na předpokládanou finální podobu NSZ, navrhneme další nástroje pro další urychlení přípravy VRT, a to po vyhodnocení pak například cestou samostatné části zákona č. 416/2009 Sb.
Rezort dopravy také stojí před situací, kdy je nucen konkretizovat další kroky v přípravě jednotlivých záměrů vysokorychlostních tratí ve vazbě na stávající pokročilost přípravy a to zejména v oblasti financování. Již nyní je zřejmé, že finanční prostředky potřebné na výstavbu VRT představují tak vysoké nároky, které nemůžou být bez dalšího pokryty z rozpočtem SFDI. V této souvislosti hledá rezort dopravy alternativní způsoby financování, a to nejen projektů v rámci systému Rychlých spojení. Na základě usnesení vlády č. 136 z 27. února 2018 o Dopravních sektorových strategiích je v rezortu aktuálně připravována třetí revize Dopravních sektorových strategií s plánem předložení tohoto dokumentu vládě ČR k 28. únoru 2023. Součástí této strategie je, mimo jiné, rozvinout hlavní nové myšlenky a požadavky plynoucí z národních i nadnárodních dopravních politik.
Oproti minulým aktualizacím Dopravní sektorové strategie si nyní klademe za cíl, aby dokument obsahoval jasné časové vymezení na období nadcházejících deseti let a konkrétní stanovení národních priorit v oblasti dopravní infrastruktury s cílem vytyčení klíčových dopravních staveb, které jsou v následujících deseti letech stěžejní pro finální dokončení páteřní dopravní sítě a současně obsahoval i způsoby financování

# 7. Přílohy

## Vysvětlivky a seznam zkratek jednotlivých modelů
DBFM	Navrhni – postav – financuj – udržuj
DBFMO	Navrhni – postav – financuj – udržuj – provozuj
Dopravce	Osoba provozující drážní dopravu podle Zákona o dráhách.
MD	Ministerstvo dopravy ČR
MF	Ministerstvo financí ČR
NRB/NRF	Národní rozvojová banka (dříve ČMZRB) / Národní rozvojový fond (vlastněný NRB)
Rešerše	Rešerše aktuálních modelů nedotačního financování železnice dodaná Zhotovitelem ve finální verzi 25. září 2022 (verze 7.).
Povinnosti emitenta	Procesy a činnosti doporučované emitentům zelených dluhopisů před a po provedení emise podle zvoleného standardu. V tomto popisu se odvoláváme na standard Green Bond Principles od ICMA, viz. Zásady zelených dluhopisů definované v textu.
Příjem za dopravní cestu	Celkový příjem složený z plateb dopravce za: / přidělení kapacity dráhy (Přídělci), / použití dráhy jízdou vlaku (Provozovateli dráhy), / přístup po dráze k zařízením služeb (Provozovateli dráhy). / Dle Prohlášení o dráze se jedná o část 5.3 Minimální přístupový balíček.
Přidělování kapacity dráhy	Dle § 32 Zákona o dráhách, kapacitu dráhy přiděluje provozovatel dotčené dráhy (Přídělce). Je-li dráha ve vlastnictví státu, přiděluje kapacitu dráhy státní organizace Správa železnic.
Provozování dráhy	Dle §2 (3) Zákona o dráhách, provozováním dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.
Provozovatel dráhy	Osoba vykonávající funkce Provozování dráhy.
Rozpočtová pravidla	Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Regulátor	Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), zřízený zákonem č. 320/2016 Sb., je regulačním subjektem zřízeným na základě článku 55 směrnice 2012/34/EU. Úřad je samostatným nezávislým orgánem, který reguluje přístup na železniční dopravní cestu, reguluje přístup ke službám včetně řešení sporů a cenové kontroly v oblasti železničních drah.
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
Služby dopravcům	Dle Prohlášení o dráze Správy železnic se jedná komplexně o služby: / Minimální přístupový balíček, / Služby poskytované na zařízení služeb, / Doplňkové služby, / Pomocné služby.
Správce infrastruktury	Správa železnic, státní organizace, případně právnická osoba založená státem jako nový správce infrastruktury VRT (viz. Model 3.).
VRT	Vysokorychlostní železniční tratě (také zvaná jako Rychlá spojení)
Zákon o dluhopisech	Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o majetku státu	Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o SFDI	Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o státní podniku	Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o SŽ	Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o dráhách	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

## Model 1: PPP v rozsahu bez provozování dráhy s příjmem za dostupnost
### Shrnutí modelu
### Popis modelu
Stát, prostřednictvím MD a Správy železnic (společně Zadavatel), vybere v zadávacím řízení dle ZZVZ konsorcium soukromých dodavatelů, investorů a bank, kteří před podpisem smlouvy založí speciální projektovou společnost, tzv. Koncesionáře. Zadavatel uzavře s Koncesionářem obvykle 25 - 35letou smlouvu, tzv. koncesní smlouvu.
Upozornění: Velkost projektu, jeho technický rozsah a délka trati může ovlivňovat rozdělení odpovědností u některých činností. Rozdělení odpovědnosti by mělo vždy vycházet z důkladného posouzení logiky každého projektu, technické smysluplnosti a ekonomické výhodnosti z pohledu všech zúčastněných stran.
Podle rozsahu a délky projektu můžeme rozlišit dva submodely, které se mohou částečně odlišovat:
Rozsahu projektu	Ucelená trať v délce vyšších desítek až stovek kilometrů (např. Praha-Brno)	Dílčí úsek trati v délce jednotek až nižších desítek kilometrů obsahující technicky náročnější stavby (tunely, mosty)
Technické vymezení	Projekt může obsahovat: / komplexní dodávku ucelené funkční trati / komplexní dodávku ucelené funkční technologie: GSM-R, ETCS případně technologického celku	Projekt může obsahovat dodávku (všech nebo jen dílčího částí trati): / železničního spodku a/nebo svršku / technologií pro signalizaci, komunikaci a zabezpečení provozu / trakci / vymezené inženýrské stavby – tunely, mosty, železniční stanice
Komentář k technickému vymezení projektu	Obecně platí, že každý PPP projekt musí mít jasně definované rozdělení odpovědností a rozhraní spolupráce. Komplexnější a ucelenější projekty obvykle mají větší potenciál pro získání maxima benefitů z užití modelu PPP. / V případě submodelu B. by výběr obsahu projektu měl vycházet z logiky konkrétního projektu a měl by projít důkladným posouzením ve fázi studie proveditelnosti včetně tržní konzultace.
Realizace stavby	Koncesionář doprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci výstavby.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Koncesionář odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu po celou dobu trvání smlouvy. Pouze takto je přenesena odpovědnost za dlouhodobou funkčnost a kvalitu jim zvoleného řešení a technického provedení projektu.
Běžná údržba*	Koncesionář odpovídá za běžnou údržbu, tam může být zajištěna vlastními kapacitami.	Koncesionář by měl smluvně odpovídat za běžnou údržbu, ta bude ale zajištěna subdodávkou Správou železnic.
Provoz dráhy	Provozování dráhy je vždy plně v odpovědnosti Správy železnic. / Příjmy za dopravní cestu jsou příjmem Správy železnic. / Vztah mezi Koncesionářem, provozovatelem dráhy a dopravci, pro řízení a úhradu náhradní dopravy musí být posouzen a nastaven. Poznámka: Způsob zasmluvnění vztahů je nutné důkladně prověřit ve Fázi II Detailního prověření. / Veškeré technologie pro řízení provozu mohou být dodány Koncesionářem v režimu platby za dostupnost. / Ve všech PPP projektech je konečná odpovědnost za provozování dráhy přenesena na národního správce infrastruktury
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou po celou dobu smluvního vztahu, i po jeho ukončení, ve vlastnictví státu.
Financování	Koncesionář je odpovědný za získání financování projektu, to bude v podobě vlastního kapitálu investorů a dluhu s dlouhou splatností (úvěry a/nebo dluhopisy).
Investiční grant	Je velice pravděpodobné, že Zadavatel bude muset poskytnout na krytí části stavebních nákladů tzv. investiční grant. U zahraničních PPP projektů vysokorychlostních tratí se grant pohyboval mezi 50-80 % z celkové investice. / Finanční trhy jsou schopny poskytnout dluh jednomu věřiteli do určité limitující výše. V praxi financování objemu nad EUR 1,5-2 mld. může být soukromé zdroje obtížné, zejména u pilotních projektů v ČR. Proto je u velkých investic nutná forma spolufinancování formou investičního grantu z veřejných zdrojů.
Příjem Koncesionáře	Příjmem Koncesionáře jsou pravidelné platby za dostupnost reflektující jeho výkonnost, tedy plnění kritérií dostupnosti trati na úrovni definovaných standardů. / V případě nedostupnosti trati nebo nekvality může být platba snížena o předem smluvně stanované srážky. / Koncesionář má nárok na první platbu až po úspěšném zprovoznění trati. / Koncesionář nenese riziko poptávky po dopravní cestě, toto riziko zůstává na Správě železnic, jako Provozovateli dráhy.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění dluhu vůči věřitelům. / Projektové financování je primárně postaveno na robustnosti příjmové stránky projektu a bonitě plátce, tedy České republiky. / Věřitelé mají prioritní právo k provozním peněžním tokům, které slouží k úhradě dluhové služby (úhrada úroků a splátky jistiny). / Hlavním rizikem z pohledu věřitelů je: / schopnost koncesionáře dostát svým závazkům z koncesní smlouvy a generovat tak maximum přepokládaných příjmů, tedy realizovat projekt bez penalizačních srážek za nedostupnost a nekvalitu, a / platební schopnost státu – u projektů s platbou za dostupnost – pokud koncesionář plní své závazky, pak je povinností státu uhradit koncesionáři platbu. / Výkon koncesionáře ovlivňuje jeho schopnost splácet dluh, věřitelé koncesionáře s ním tedy nesou část projektových rizik. Věřitelé jsou proto aktivní jak před podáním nabídky, tak po dobu splatnosti úvěrů a provádějí vlastní pravidelnou kontrolu. / Seniorní věřitelé mají uzavřenou se zadavatelem tzv. přímou smlouvu, která jim umožňuje jednat se zadavatelem napřímo a případně aktivně vstoupit do řízení projektu v případě defaultu koncesionáře. / V době nestability finančních trhů nebo u pilotních projektů mohou výjimečně seniorní věřitelé požadovat od státu garanci na splacení seniorních úvěrů komerčních bank.
Příjmy z dopravní cesty	Riziko poptávky po dopravní cestě je v odpovědnosti Správy železnic. / Příjmy za dopravní cestu jsou příjmem Správy železnic. / Cena za užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček je dle cenového výměru Ministerstva financí regulovanou – věcně usměrňovanou cenou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
* Potřeba analýzy	Rozhodnutí o přenosu klíčových rizik je nutné podpořit důkladnou analýzou technické, ekonomické a právní vhodnosti zejména z pohledu: / Hodnota za peníze: rozhodnutí by mělo být podloženo testem ekonomické výhodnosti z pohledu veřejných prostředků. Při dostatečné délce úseku může zajištění běžné údržby vlastními kapacitami koncesionáře přinést úspory, invenci a optimalizaci nákladů. U kratších úseků tato podmínka nemusí být naplněna. / Odpovědnost za technický stav projektu: odpovědnost za dlouhodobý za technický stav trati by měl nést koncesionář, jako její realizátor. Z toho důvodu je problematické, aby část odpovědností (běžná údržba nebo celoživotní obnova) byla mimo jeho dosah. Nekvalitní nebo nedostatečná běžná údržba může mít vliv na technický stav trati. Oddělením odpovědností vzniká značné riziko rozhraní (interface) mezi běžnou údržbou a celoživotní obnovou. Vymáhání odpovědnosti na návrh a výstavbu trati může být problematické v případě oddělení jednotlivých činností. / Riziko spolupráce na rozhraní (interface risk): je nutné vždy posoudit smysluplnost míry spolupráce, komunikace a odpovědností mezi koncesionářem a Správou železnic na každém projektu. / Statistická klasifikace z hlediska ESA2010: případný přenos zodpovědnosti za údržbu na Správu železnic ovlivňuje statistickou klasifikaci Projektu a podle pravidel Eurostatu by toto představovalo parametr s vysokým dopadem na statistickou klasifikaci.

## Model 2: PPP v rozsahu s provozováním dráhy a příjmy za dopravní cestu
### Shrnutí modelu
Upozornění: tento model je ve své podstatě velmi podobný modelu I. PPP v rozsahu bez provozování dráhy s příjmem z platby za dostupnost. Pro zjednodušení, text vychází z textu Modelu 1. a specifické odlišnosti pro Model 2. jsou doplněné a zvýrazněné modrou barvou textu.

### Popis modelu
Model 2. má od Modelu 1. dvě zásadní odlišnosti:
1. Stát uděluje Koncesionáři na dobu trvání koncesní smlouvy tzv. reálnou koncesi, tedy právo získávat Příjem za dopravní cestu. Koncesionář tedy nese riziko poptávky po dopravní cestě, objemu dopravy a výše ceny, a tedy celkové výše komerčních příjmů. (V Modelu 1. měl koncesionář příjem ve formě platby za dostupnost, riziko poptávky po dopravní cestě bylo v odpovědnosti Správy železnic).
2. Koncesionář je odpovědný za přidělování kapacity a přístupu k dopravní cestě. Koncesionář je motivován efektivně využívat kapacitu trati a zvyšovat objem dopravy, tím maximalizovat svůj příjem.
Stát, prostřednictvím MD a Správy železnic (společně Zadavatel), vybere v zadávacím řízení dle ZZVZ konsorcium soukromých dodavatelů, investorů a bank, kteří před podpisem smlouvy založí speciální projektovou společnost, tzv. Koncesionáře. Zadavatel uzavře s Koncesionářem obvykle 30-50 letou smlouvu, tzv. koncesní smlouvu.
Na rozdíl od Modelu 1., Model 2. přenáší na Koncesionáře odpovědnost za komerční řízení využití trati. Tento model je vhodný pouze pro ucelené tratě v déle stovek kilometrů na hlavních koridorech. V úvahu připadají pouze tratě spojující Praha-Brno, Praha-Ústí nad Labem-st.hr. Německa a Břeclav-Brno-Ostrava-st.hr. Polska.
Upozornění: Tento model vychází z modelu VRT HS1, ta ovšem benefituje z faktu, že trať HS1 je izolovaná oddělená trať, která je technicky oddělena od zbývající konvenční železniční sítě. Vlaky Eurostar nemohou využít jiné tratě, než je HS1. Projekt také obsahuje výchozí bod trati, železniční stanice St Pancras. Koncesionář má na této trati výhradní postavení. Takovéto situace nebude na síti VRT v ČR nikdy dosaženo.
Rozsahu projektu	Ucelená trať v délce vyšších desítek až stovek kilometrů (např. Praha-Brno)
Technické vymezení	Projekt obsahuje komplexní dodávku ucelené funkční trati.
Realizace stavby	Koncesionář doprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci výstavby trati.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Koncesionář odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu po celou dobu trvání smlouvy. Pouze takto je přenesena odpovědnost za dlouhodobou funkčnost a kvalitu jim zvoleného řešení a technického provedení projektu.
Běžná údržba*	Koncesionář odpovídá za běžnou údržbu, tam může být zajištěna jeho vlastními kapacitami, nebo objednána od Správy železnic.
Provoz dráhy	Přídělcem přidělujícím kapacitu dráhy je Koncesionář. / Provozování dráhy zajišťuje Správa železnic na objednávku Koncesionáře. / Dopravci mají obchodní vztah s Koncesionářem (včetně režimu řízení a úhrady náhradní dopravy). / Veškeré technologie pro řízení provozu a zabezpečení dráhy jsou dodány Koncesionářem. / Projekt HS1 je jediný PPP projekt, kde primární odpovědnost za provozování trati má Koncesionář, ten ale řízení provozu objednává u národního správce infrastruktury National Rail High Speed (NRHS).
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou po celou dobu smluvního vztahu, i po jeho ukončení, ve vlastnictví státu.
Financování	Koncesionář je odpovědný za získání financování projektu, to bude v podobě vlastního kapitálu investorů a dluhu s dlouhou splatností (úvěry a/nebo dluhopisy).
Investiční grant	Je velice pravděpodobné, že Zadavatel bude muset poskytnout na krytí části stavebních nákladů tzv. investiční grant. U zahraničních PPP projektů vysokorychlostních tratí se grant pohyboval mezi 50-80 % z celkové investice. / Finanční trhy jsou schopny poskytnout dluh jednomu věřiteli do určité limitující výše. V praxi financování objemu nad EUR 1,5-3 mld. může být soukromé zdroje obtížné, zejména u pilotních projektů v ČR. Proto je u velkých investic nutná forma spolufinancování formou investičního grantu z veřejných zdrojů.
Příjem Koncesionáře	Příjem za Služby poskytované dopravcům. / Koncesionář nese riziko poptávky po dopravní cestě. / V případě nedostupnosti trati nebo nekvality může být Koncesionář ze strany Zadavatele sankcionován. / Model musí nabídnout Koncesionáři vysokou míru předvídatelnosti (jistoty) budoucího objemu dopravy. To může nabídnout pouze izolovaná trať, kde Koncesionář kontroluje přístupové body nebo garance minimálního objemu dopravy/minimálního příjmu od státu.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění dluhu vůči věřitelům. / Projektové financování je primárně postaveno na robustnosti příjmové stránky projektu, tedy na dosažitelnosti plánovaných budoucích objemů dopravy a výpočtu ceny. / Věřitelé mají prioritní právo k provozním peněžním tokům, které slouží k úhradě dluhové služby (úhrada úroků a splátky jistiny). / Hlavními riziky z pohledu věřitelů jsou: / schopnost koncesionáře dostát svým závazkům z koncesní smlouvy a generovat přepokládanou výši příjmů, tedy: / naplnit plán budoucích objemů dopravy na jehož základě Koncesionář podal nabídku / výpočet výše poplatků, které pokryjí vývoj nákladů a přiměřený zisk; / realizovat projekt bez penalizačních srážek za nedostupnost a nekvalitu. / Výkon koncesionáře ovlivňuje jeho schopnost splácet dluh, věřitelé koncesionáře s ním tedy nesou část projektových rizik. Věřitelé jsou proto aktivní jak před podáním nabídky, tak po dobu splatnosti úvěrů a provádějí vlastní pravidelnou kontrolu. / Seniorní věřitelé mají se zadavatelem uzavřenou tzv. přímou smlouvu, která jim umožňuje jednat se zadavatelem napřímo a případně aktivně vstoupit do řízení projektu v případě defaultu koncesionáře. / Rizikový profil Modelu 2. je díky riziku poptávky značně vyšší oproti Modelu 1. Je tedy pravděpodobné, že seniorní věřitelé budou požadovat od státu garanci na splacení alespoň části pohledávek (zejména pokud by nebyla poskytnuta garance minimálních příjmů zadavatele vůči Koncesionáři).
Příjmy z dopravní cesty	Riziko poptávky po dopravní cestě je v odpovědnosti Koncesionáře. / Příjmy za dopravní cestu jsou příjmem Koncesionáře, ten ovšem hradí náklad spojený s objednávkou Provozování dráhy Správě železnic. / Cena za užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček je dle cenového výměru Ministerstva financí regulovanou – věcně usměrňovanou cenou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. / Koncesní smlouva bude velmi pravděpodobně obsahovat definici výpočtu ceny, její minimální úroveň nad rámec výměru MF. / Koncesní smlouva bude velmi pravděpodobně navíc obsahovat garanci minimálního objemu dopravy/minimálních příjmů.
* Potřeba analýzy	Rozhodnutí o přenosu klíčových rizik je nutné podpořit důkladnou analýzou technické, ekonomické a právní vhodnosti zejména z pohledu: / Hodnota za peníze: rozhodnutí by mělo být podloženo testem ekonomické výhodnosti z pohledu veřejných prostředků. Při dostatečné délce úseku může zajištění běžné údržby vlastními kapacitami koncesionáře přinést úspory, invenci a optimalizaci nákladů. U kratších úseků tato podmínka nemusí být naplněna. / Odpovědnost za technický stav projektu: odpovědnost za dlouhodobý za technický stav trati by měl nést koncesionář, jako její realizátor. Z toho důvodu je problematické, aby část odpovědností (běžná údržba nebo celoživotní obnova) byla mimo jeho dosah. Nekvalitní nebo nedostatečná běžná údržba může mít vliv na technický stav trati. Oddělením odpovědností vzniká značné riziko rozhraní (interface) mezi běžnou údržbou a celoživotní obnovou. Vymáhání odpovědnosti na návrh a výstavbu trati může být problematické v případě oddělení jednotlivých činností. / Riziko spolupráce na rozhraní (interface risk): je nutné vždy posoudit smysluplnost míry spolupráce, komunikace a odpovědností mezi koncesionářem a Správou železnic na každém projektu. / Statistická klasifikace z hlediska ESA2010: případný přenos zodpovědnosti za údržbu na Správu železnic ovlivňuje statistickou klasifikaci Projektu a podle pravidel Eurostatu by toto představovalo parametr s vysokým dopadem na statistickou klasifikaci. Garance minimálních příjmů by znamenala klasifikaci na bilanci sektoru vládních institucí.

## Model 3: Koncesionář – státem vlastněná společnost

### Shrnutí modelu
Vymezení proti Modelu 2
Model 3. se může zdát, podle svého pojmenování, podobný Modelu 2., kdy Koncesionář je vlastněný soukromými investory. Model 3. má sice určité prvky společné s Modelem 2., ale v principu je velmi odlišný.
Hlavním rozdílem je vlastnictví státu. V popisu toho modelu budeme používat označení „stát“ pro všechny možné kombinace jakýchkoliv subjektů veřejného sektoru (ministerstva, municipality), nebo právní subjekty veřejným sektorem vlastněné a/nebo kontrolované (Správa železnic, SFDI, NRB). Z hlediska ZZVZ a možnosti uplatnění tzv. sektorové in-house výjimky dle § 155 ZZVZ nutné, aby stát nad Koncesionářem přímo nebo nepřímo vykonával dominantní vliv. Potenciální financiéry Koncesionáře bude vždy zajímat, kdo má dominantní vliv, kdo jmenuje management a kdo nese konečnou odpovědnost v případě selhání Koncesionáře.

### Popis modelu
Stát, prostřednictvím MD, (společně Zadavatel), uzavře s Koncesionářem jednu nebo více smluv na realizaci a provozování VRT. Tyto smlouvy mohou být uzavírány individuálně pro jednotlivé ucelené tratě, ale též jako rámec pro celý program výstavby VRT. Jednou z možností nastavení smluvních vztahů inspirovaný rakouským a německým modelem by mohl vypadat například následovně
1. Rámcovou smlouvu o VRT na realizaci a provozování celé budoucí sítě. Tato smlouva mimo jiné deklaruje, že stát ze zákona ručí za finanční závazky Koncesionáře vůči seniorním věřitelům poskytujícím seniorní dluh (Rakouský model).
2. Smlouvu o rozvoji VRT, jejíž přílohou je šesti letý Plán rozvoje VRT (Rakouský/Německý model).
3. Smlouvu o provozu a údržbě existujících VRT.
Detailní principy a strukturování smluv bude nutné detailně analyzovat ve Fázi II. Detailního rozpracování.
Koncesionářem může být jak Správa železnic, tak též nová právnická osoba založená státem, v níž stát bude vykonávat dominantní vliv ve smyslu § 155 ZZVZ. Inspirací nám mohou být velké investiční programy, pro které byly zřízeny nové entity ve vlastnictví státu:
- Polsko: nově založená společnost Solidarity Transport Hub - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
- Baltské země: nově založená společnost RB Rail AS ve vlastnictví tří států.
- Slovinsko: nově založená společnost 2TDK.
Mezi hlavní důvody vytvoření nové entity pro nové VRT je oddělení činnosti a financování konvenční a vysokorychlostní železnice. Oddělení financování VRT od konvenční železnice bude pro tak velký objem investic základní předpoklad.

Rozvoj VRT
Koncesionář je odpovědný za přípravu, výstavbu a financování. Plán rozvoje VRT může být přílohou smlouvy a určovat plán realizace sítě VRT. Plán rozvoje může být schvalován i na úrovni vlády, či Parlamentu ČR s dlouhodobým výhledem, například po vzoru Rakouska na šest let.
Smlouva o rozvoji je smlouva, kterou si stát objednává realizaci sítě VRT podle priorit schválených v šesti letém Plánu realizace. Smlouva určuje výši příspěvků státu na rozvoj VRT v každém roce (ve střednědobém výhledu X let), ty mohou kombinovat (i) příspěvky na konkrétní projekty a fáze (příprava, majetkoprávní příprava, výstavba) a (ii) příspěvky na úhradu dle splátkových kalendářů dluhového financování Koncesionáře (Rakouský model).
Údržba a provoz VRT
Koncesionář je odpovědný za údržbu, obnovu a provoz VRT.
Smlouva o provozu a údržbě má délku 10-30 let a zajišťuje financování podle předem smluveného mechanismu a plánu tratí, které po dokončení přejdou do fáze provozu. Provozní příjmy Koncesionáře pokrývají fixní a variabilní náklady údržby a provozu (zajištění provozuschopnosti dráhy), obnovy (náklady celoživotního cyklu) a přiměřený zisk Koncesionáře. Stát přispívá na část nákladů, která není kryta komerčními příjmy Koncesionáře za Služby poskytované dopravcům (dosažitelných za optimálních podmínek). Smlouva také definuje ukazatele výkonosti a penalizační mechanismus pro sankcionování nedostupnosti, nefunkčnosti či nekvality.
Aktiva jsou po celou dobu smluvního vztahu, i po jeho ukončení, ve vlastnictví státu.
Rozsahu projektu	Celá síť vysokorychlostní železnice (780 km).
Technické vymezení	Komplexní dodávka všech funkčních systémů celého systému VRT.
Realizace stavby	Koncesionář vyprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci výstavby.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Koncesionář odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu.
Běžná údržba	Koncesionář odpovídá za běžnou údržbu.
Provoz dráhy	Koncesionář je přídělcem přidělujícím kapacitu dráhy na síti VRT. / Dopravci mají obchodní vztah s Koncesionářem. / Koncesionář provozuje celou síť VRT, případně přenáší tuto odpovědnost na Správu železnic. Nutné analyzovat ve Fázi II.
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou po celou dobu smluvního vztahu, i po jeho ukončení, ve vlastnictví státu.
Financování	Koncesionář může získávat financování projektu ve formě dluhu, ale stejně tak může být příjemcem financování od státu nebo EU. / Vlastní kapitál poskytne stát. / Jakékoliv jiné dluhové instrumenty poskytnuté ze strany soukromého sektoru, které nebudou nést podstatná projektová rizika (jako v modelech PPP – riziko výstavby, údržby a řízení projektu), ale přitom budou vyžadovat zajištění splatnosti ze strany státu, nebudou ekonomicky efektivní a nepřinesou pro stát hodnotu za peníze. Z pohledu státu je výhodnější poskytnout vlastní prostředky, byť pořízené ve formě dluhu, např. emisí státních dluhopisů (15-30letých). / V tomto modelu může Koncesionář dílčí projekty zajistit i prostřednictvím modelu PPP, např. formou koncese na železniční stanice nebo tratě na bázi dostupnosti.
Investiční grant	Smlouva o rozvoji umožní kombinaci jak investičních grantů, stejně tak příspěvek na úhradu dluhu v podobě amortizačních splátek.
Příjem Koncesionáře	Příjem za Služby poskytované dopravcům. / Příjem za plnění dle Smlouvy o rozvoji a Smlouvy o provozu a údržbě. / Koncesionář nese riziko poptávky po dopravní cestě, ale smluvní model jeho financování de facto přenáší toto riziko na stát. / V případě nedostupnosti trati nebo nekvality může být Koncesionář ze strany Zadavatele sankcionován.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění závazků vůči věřitelům. / Financování Koncesionáře je primárně postaveno na příjmech plynoucích ze Smlouvy o rozvoji, která obsahuje příspěvky na krytí dluhové služby Koncesionáře. / V konečném důsledku jsou ale závazky seniorních věřitelů Koncesionáře zajištěny ze strany státu. A to plyne buď z Rámcové smlouvou o VRT, nebo případně ze zákona. Koncesionář v konečném tedy nese obdobné platební riziko jako Česká republika.
Příjmy z dopravní cesty	Příjmy za dopravní cestu jsou příjmem Koncesionáře. / Smlouva o provozu a údržbě Koncesionáři garantuje příspěvek od státu ve výši nákladů nekrytých komerčními příjmy od dopravců. / Cena za užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček je dle cenového výměru Ministerstva financí regulovanou – věcně usměrňovanou cenou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

## Model 4: Zelené dluhopisy a úvěry

### Shrnutí modelu
Vymezení proti ostatním modelům
Tento model popisuje využívání obecných dluhových instrumentů – dluhopisy a úvěry – k získávání finančních prostředků a není spojen s konkrétní právní strukturou (projektovou společností), formou vlastnictví (státní/soukromé) nebo modelem realizace/ zasmluvnění (PPP/koncesní smlouva), na rozdíl od Modelů 1.-3.
Úvod do problematiky
Dluhové financování je vedle veřejných prostředků nejčastějším zdrojem financování investic do infrastruktury. Dluhopis je de facto úvěr poskytovaný investorem emitentovi. Projektové dluhopisy jsou velmi podobné úvěrům projektového financování, nejsou obchodovatelné a jejich držiteli bývá užší skupina finančních institucí, zejména bank. Oproti tomu dluhopisy emitované na kapitálových trzích si pořizují institucionální investoři (primárních trh) a ti je následně obchodují burze (sekundární trh). Mezi investory jsou vedle bank také různé fondy, pojišťovny a manažeři aktiv. Dluhopis nese pro držitele příjem v podobě úroku (kupon, vyjádřen % z nominální hodnoty dluhopisu), výnos investora ovšem závisí nejen od výši kuponu, ale také ceny, za jakou dluhopis nabyl.
V zahraničí evidujeme čtyři základní úrovně pro získání dluhu:
1. stát (prostřednictvím ministerstva financí, případně jeho finanční agentury, viz Německo, Nizozemí),
2. národní rozvojová banka (případ německé KfW),
3. národní správce infrastruktury (nebo národních železničních skupin, viz SNCF a ADIF) nebo také
4. projektová společnost (soukromě vlastněných, například koncesionářů v případě PPP projektů, viz. LISEA na VRT SEA). V tomto modelu nebudeme zvažovat emisi dluhopisů jako způsob financování koncesionáře, neboť to je součástí Modelu 1. a 2.
Novostavby vysokorychlostních elektrifikovaných železničních tratí se plně kvalifikují jako vhodné investice pro udržitelné financování. V popisu se zaměříme pouze na udržitelné financování, konkrétně zelené dluhopisy a zelené úvěry, které představují současný trend ve financování čisté dopravy na finančních a kapitálových trzích. Zelené instrumenty se na rozdíl od standardních instrumentů řídí podle určitých odlišných pravidel, jak je uvedeno dále.
Nebudeme ani v zásadě rozlišovat mezi dluhopisy a úvěry, protože v případě projektových dluhopisů a projektových úvěrů se dá očekávat dosažení obdobných parametrů a mechanismů. V případě obchodovatelných dluhopisů umístěných na kapitálových trzích, k nimž není srovnatelná kategorie úvěrů, zmíníme konkrétní výhody. V tomto popisu budeme pro dluhový instrument používat termín dluhopis. V případě zásadní odlišnosti v případě úvěru rozdíly zmíníme.
Pro zelené dluhopisy existuje řada mezinárodních standardů, které se mohou v určitých detailech vzájemně odlišovat, nebo naopak doplňovat. Současné standardy se neustále vyvíjí v reakci na přibývající zkušenosti a potřeby trhů a pro Evropu jsou relevantní zejména tyto následující:
- Green Bond Principles (GBP) vydané Mezinárodní asociací pro kapitálový trh (ICMA | International Capital Market Association) a v tomto popisu je využíváme.
- Evropský standard pro zelené dluhopisy (EU GBS) připravovaný Evropskou komisí.
Do budoucna se dá očekávat, že Evropský standard pro zelené dluhopisy, jehož první návrh byl zveřejněn v červenci 2021[4] (Nařízení o EU GBS), se stane dominantním dobrovolným standardem pro evropské finanční a kapitálové trhy. V roce 2021 se ale standard Green Bond Principles od ICMA využil pro 99 % emisí udržitelných dluhopisů v Evropě. V tomto popisu se proto budeme odvolávat na tento standard, jeho postupy a terminologii. Více informací naleznete v kapitole 14. Dobrá praxe.
[4] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech, COM(2021) 391 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0391&from=EN.
Zásady zelených dluhopisů (Green Bond Principles | GBP) od ICMA
Zásady zelených dluhopisů[5] jsou dobrovolné procesní pokyny, rozdělené do čtyř oblastí, doporučující emitentům jasný postup v oblasti transparentnosti, přesnosti a integrity informací, které investoři, banky a další účastníci trhu využívají k pochopení charakteristik každého zeleného dluhopisu.
[5] https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
Zásady zelených dluhopisů (GBP)
Použití výnosů Use of Proceeds	V první fázi by měl emitent určit kategorií nebo seznam zelených projektů a aktiv, které mají být financovány z výnosů z emise dluhopisů. GBP neuvádějí přesnou definici zelených projektů. O vhodnosti projektu pro financování zelenými dluhopisy pojednává taxonomie klimatických dluhopisů nebo taxonomie EU. GBP však vydává obecná doporučení směřovat prostředky ze zelených dluhopisů do následujících oblastí: / Obnovitelná energie / Energetická účinnost / Čistá doprava / Ekologické budovy / Prevence a omezování znečištění / Přizpůsobení se změně klimatu / Udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami / Oběhové hospodářství / Environmentálně udržitelné hospodaření s přírodními zdroji / Biologická rozmanitost na souši a ve vodě
Posouzení a výběr projektů Process for Project Evaluation and Selection	Emitent vybere a vyhodnotí způsobilé zelené (nebo sociální/udržitelné) projekty podle výběrových kritérií stanovených emitentem a dále investorům sdělí: / Cíle environmentální udržitelnosti svých projektů; / Postupy použité při posuzování způsobilosti projektů; a / Splnění kritérií způsobilosti (Eligibility Criteria)
Správa výnosů Management of Proceeds	Emitent definuje proces přidělování a následné kontroly správného použití výnosů z emise zelených dluhopisů na realizaci projektů, které splnily tzv. kritéria způsobilosti. Tento proces by měl být kontrolován také externím auditorem.
Vykazování informací Reporting	Investoři by měli mít pravidelné informace o použití výnosů až do jejich úplného užití. Emitent pravidelně doručí výroční zprávu, která by měla obsahovat seznam projektů, na které byly výnosy využity včetně jejich popisu a očekávaného dopadu. Informace musí být prezentovány každoročně, buď pro jednotlivé projekty, nebo celé portfolio. Tato zpráva by za účelem transparentnosti měla být kontrolována nezávislým auditorem.

Zdroj: Zásady zelených dluhopisů GBP, červen 2021
Vedle dodržování výše uvedených čtyř zásad GBP doporučuje další opatření pro zvýšení transparentnosti:
Opatření pro zvýšení transparentnosti podle GBP
Rámec pro zelené dluhopisy Green Bond Framework	Popisuje soulad zelených dluhopisů nebo celého dluhopisového programu se Zásadami zelených dluhopisů. Poskytuje informace v kontextu celkové strategie udržitelnosti emitenta, např. odkazem na Environmentální cíle. Sděluje také informace o taxonomii, ekologických standardech nebo certifikacích, užitých při výběru a posouzení projektů.
Nezávislé ověřování External Reviews	Před emisí se emitentům doporučuje jmenovat tzv. nezávislého ověřovatele, který prostřednictvím nezávislého ověření, posoudí soulad programu a/nebo Rámce pro zelené dluhopisy se Zásadami zelených dluhopisů. / Po emisi se emitentům doporučuje, aby správa výnosů a jejich přidělení do způsobilých zelených projektů byla pravidelně každým rokem ověřována nezávislým auditorem. / Kvalita a kredibilita postupů nezávislých ověřovatelů a auditorů je důležitá pro transparentnost a důvěryhodnost informací emitenta.

Zdroj: Zásady zelených dluhopisů GBP, červen 2021
Pro účely tohoto základního popisu ve Fázi I. se budeme držet pouze základních principů GBP. Činnosti a postupy spojené s emisí zelených dluhopisů, které by každý emitent měl dodržet, aby mohl svůj zelený dluhopis označit jako zelený dluhopis emitovaný podle Zásad zelených dluhopisů budeme nazývat Povinnostmi emitenta.
Povinnostmi emitenta rozumíme zejména tyto činnosti na straně emitenta:
- Vytvoření Rámce pro zelené dluhopisy;
- Získání ratingu;
- Vytvoření prospektu emise včetně uvedení Způsobilých zelených projektů;
- Zajištění před-emisního nezávislého ověření souladu a způsobilosti;
- Dodržení Zásad zelených dluhopisů dle ICMA emitent poskytne informace o;
  - použití výnosů emise zařazením dle kategorií způsobilých zelených projektů;
  - posouzení a výběr projektů mezi způsobilé zelené projekty emise;
  - správě výnosů, tedy o sledování užití výnosů emise a nevyčerpané výši;
  - vykazování informací, tedy jak bude informovat investory;
- Zajištění po-emisního pravidelného nezávislého auditu nefinančních informací.
### Popis modelu
V tomto modelu není rozhodující, kdo je správcem infrastruktury VRT. Předpokládáme, že se jedná o Správu železnic, ale tak též to může být nová právnická osoba založená státem jako správce infrastruktury VRT (viz. Model 3.), případně koncesionář (viz. Model 1. a 2.), dále tedy jen jako Správce infrastruktury.
Tento model popisuje získávání zdrojů na straně státu, případně státních institucí a jejich alokaci na Správce infrastruktury ve formě investičních grantů, půjček, dotací nebo příspěvků na základě smluvního rámce mezi státem a Správcem infrastruktury.
Zelené dluhopisy nebo zelené úvěry pro financování výstavby nové sítě VRT mohou být emitované na několika odlišných úrovních dlužníka. Pro účely popisu tohoto modelu budeme předpokládat čtyři níže popsané úrovně, pro všechny platí, že emise, a tedy zadlužení, vzniká na úrovni státu, státních institucí nebo státem vlastněných právnických osob. Případné odlišnosti zmíníme u konkrétních popisů níže.
Emitent získává prostředky na financování plánu investic sítě VRT. Emise nejsou prováděny na jednotlivé projekty, ale na tzv. Portfolio způsobilých zelených projektů (Eligible Green Projects Portfolio), dále jako Způsobilé portfolio, vždy s výhledem na investiční potřeby několika let (max 5 let) – předem, nebo také i zpětně. Předpokládáme, že emise se v tomto modelu budou řídit dle standardu Zásad zelených dluhopisů (Green Bond Principles) od ICMA.
Úroveň emitenta
V České republice připadá v úvahu provedení emise zelených dluhopisů v několika variantách dle úrovně dlužníka:
(i) Stát
Zdroje jsou získány prostřednictvím Ministerstva financí ČR obdobně, jak jsou dnes vydávány střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Jedná se o nový typ dluhopisů, speciální emise zelených dluhopisů, které mají konkrétní směřování zdrojů do realizace Způsobilého portfolia. Portfolio obsahuje konkrétní investiční programy státu nebo státních institucí do zelených projektů a zahrnuje kategorii investic do čisté dopravy – rozvoje vysokorychlostní železnice ČR. Výnosy z emise směřuje MF prostřednictvím příspěvků nebo účelových dotací do SFDI, nebo přímo do Správce infrastruktury. Výhodou této varianty je možnost získání vyššího objemu emisí (v řádu jednotek miliard EUR), lepších podmínek včetně ceny (díky vyšší reputaci) a její častější opakování, neboť výnosy se rozdělují mezi více odvětví. Inspirací této varianty je Německo a Nizozemí.
(ii) Národní rozvojová banka
Platí obdoba jako ve variantě (i) Stát, ale zdroje jsou získány prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB). Jedná se o speciální emise zelených dluhopisů, které mají konkrétní směřování zdrojů do realizace Způsobilého portfolia (viz popis výše). Portfolio obsahuje konkrétní investiční programy státu, státních institucí nebo municipalit do zelených projektů a zahrnuje kategorii investic do čisté dopravy – rozvoje vysokorychlostní železnice ČR. NRB poskytuje výnosy z emise přímo Správci infrastruktury ve formě úvěrů. Výhodou této varianty je možnost získání vyššího objemu emisí (v řádu jednotek miliard EUR za předpokladu posílení kapitálové přiměřenosti), lepších podmínek včetně ceny (díky vyšší reputaci) a její častější opakování, neboť výnosy se rozdělují mezi více odvětví. Inspirací pro tuto variantu je Německo a jeho národní rozvojová banka KfW (Kreditanstalt für Aufwiederbau).
Výhodou variant (i) a (ii) je vytvoření jednotného zázemí, mechanismů a know-how pro emise zelených dluhopisů pro více odvětví národního hospodářství a municipality, tedy nejen dopravy, ale také energetiky, životního prostředí a také municipální projekty.
(iii) SFDI
Tato možnost je podmíněna výslednou podobou připravované novely Zákona o SFDI. V případě, že to jeho konečné znění umožní, pak SFDI emituje zelené dluhopisy v objemu potřebném pro realizaci Způsobilého portfolia. Portfolio obsahuje konkrétní investice programu rozvoje vysokorychlostní železnice ČR vždy ve výhledu 2-3 let a výnosy z emise směřuje SFDI přímo Správci infrastruktury. Objem emise bude závislý zejména od velikosti potřeb Správce infrastruktury a zájmu investorů. Inspiraci pro tuto variantu v zahraničí nemáme. Emise velkých objemů prostředků vyžaduje rozsáhlé zázemí, know-how a vybudování reputace na mezinárodních kapitálových trzích. Dává tedy smysl tuto činnost agregovat na úrovni státu nebo NRB s širším využitím i pro další odvětví po vzoru Německa.
(iv) Správce infrastruktury
Tato možnost je podmíněna novelou Zákona o SŽ, která umožní získání dluhu na úrovni Správce infrastruktury. V případě, že to právní úprava umožní, pak Správce infrastruktury emituje zelené dluhopisy v objemu potřebném pro realizaci svého Způsobilého portfolia. Portfolio obsahuje konkrétní investice programu rozvoje vysokorychlostní železnice ČR ve výhledu 2-3 let a objem emise bude závislý zejména od velikosti potřeb a zájmu investorů. Objem emisí se bude pravděpodobně postupně zvyšovat od EUR 500 milionů až potenciálně EUR 1 miliardu. Inspirací pro tuto variantu jsou strategie udržitelného financování národních správců infrastruktury – SNCF a ADIF
Aktiva jsou po celou dobu smluvního vztahu i po jeho ukončení ve vlastnictví státu.

Rozsahu projektu	Celá síť vysokorychlostní železnice (780 km).
Technické vymezení	Komplexní dodávka všech funkčních systémů celého systému VRT.
Realizace stavby	Správce infrastruktury vyprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci výstavby.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Správce infrastruktury odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu.
Běžná údržba	Správce infrastruktury odpovídá za běžnou údržbu.
Provoz dráhy	Správce infrastruktury je Přídělcem přidělujícím kapacitu dráhy na síti VRT. / Správce infrastruktury je odpovědný za provoz celé sítě VRT. / Správce infrastruktury má obchodní vztah s dopravci.
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou ve vlastnictví státu.
Financování	Dluhové financování může být emitováno na úrovni (i) státu, (ii) NRB, (iii) SFDI nebo (iv) Správce infrastruktury. / Podmínkou získání dluhu na úrovni SFDI nebo Správce infrastruktury je zajištění seniorních věřitelů ze strany státu. / Příklady: francouzská SNCF Réseau má stejný rating jako stát Francie (S&P: AA) a německá KfW má stejný rating jako stát Spolkové republiky Německo (S&P: AAA).
Investiční grant	Investiční granty mohou být z podstatné části financovány právě ze zdrojů získaných emisemi zelených dluhopisů. To platí pro investiční granty u všech modelů financování (Model 1.-9.).
Příjem Správce infrastruktury	Příjem za Služby poskytované dopravcům. / Příjem za plnění ze smluv se státem (včetně investičních grantů). / Správce infrastruktury nese riziko poptávky po dopravní cestě, ale smluvní model jeho financování, kdy stát hradí náklady nekryté příjmy za Služby poskytované dopravcům, de facto přenáší riziko poptávky na stát.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění závazků vůči věřitelům. / Seniorní věřitelé a investoři do dluhopisů jsou na všech úrovních zajištěni ze strany státu, tedy emise nesou platební riziko státu (viz. SNCF Réseau).
Příjmy z dopravní cesty	Příjmy za Služby poskytované dopravcům jsou příjmem Správce infrastruktury. / Cena za užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček je dle cenového výměru Ministerstva financí regulovanou – věcně usměrňovanou cenou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

## Model 5: Investiční podnik
### Shrnutí modelu
Vymezení proti ostatním modelům
Tento model může mít řadu variací vycházejících z ostatních modelů financování. Pro definici jeho využití použijeme následujících předpokladů:
1. Jedná se o nově založený právní subjekt ve vlastnictví veřejného sektoru, tedy státu a případně také statutárního města nebo kraje (Municipalita) a variantně také soukromého sektoru (Investiční podnik).
2. Využití Investičního podniku je vhodné pouze v určité kombinaci jeho účelu a vlastnictví:
(i) vhodnost pro realizaci přeshraničních projektů:
Dobrá praxe je pozorovaná na mezinárodních projektech železničních tratí, které přesahují hranice jednotlivých států, jako jsou přeshraniční (i) železniční tunely (projekty pod pohořím Brenner nebo Gothard), (ii) železniční mosty (Øresund Bridge mezi Dánskem a Švédskem) nebo (ii) ucelené železniční spojení přesahující území jednoho státu, jako například Rail Baltica. Ústředním koordinátorem a dodavatelem tohoto mezinárodního projektu je RB Rail AS – společný podnik tří pobaltských států, Estonska, Litvy a Lotyšska z nichž každý vlastní 1/3 podíl. Cílem projektu je výstavba a provoz 870 km vysokorychlostní tratě v hodnotě přes 5 miliard EUR.

 (ii) vhodnost pro realizaci vysokorychlostních tratí:
	Veřejný sektor má majoritu	Soukromý sektor má majoritu
Celá síť VRT	Model 3. Koncesionář – státem vlastněný.	Nevhodný model. Zastřešující role národního Správce infrastruktury je nenahraditelná.
Dílčí části VRT (ucelené tratě)	Nevhodný model. Na straně veřejného sektoru není výhodné zakládat více Správců infrastruktury.	Modely 1. & 2. PPP s příjmy za dostupnost nebo za dopravní cestu.

Model Investičního podniku, pokud se nejedná o přeshraniční trať, dle našeho názoru není vhodný pro realizaci VRT. Pro tento účel jsou vhodnější jiné modely.
(iii) vhodnost pro realizaci železničních stanic:
	Veřejný sektor má majoritu	Soukromý sektor má majoritu
Železniční stanice v jednotlivých městech	Model 5. Investiční podnik. / Model je vhodný, pokud projekt obsahuje podstatnou část investice mimo vlastní železniční stanici, tedy napojený komerční prostor a/nebo územní rozvoj přilehlého okolí stanice. / Majoritní vlastnictví v této chvíli není rozhodující, ale Správce infrastruktury musí mít kontrolu nad realizací a provozem železniční části stanice.	Modely 1. & 2. PPP s příjmy za dostupnost a/nebo z komerčních aktivit. / Majetková účast municipality v Koncesionáři nedává smysl. Municipalita může Koncesionáři poskytnout pozemky, část investičního grantu, nebo hradit část platby za dostupnost. / Model 9. Joint-venture se strategickým partnerem. Alternativa využívající Modely 1. & 2. PPP s příjmy za dostupnost a/nebo z komerčních aktivit.

Nevhodnost minoritního podílu soukromého sektoru
Naše obecné doporučení pro spolupráci se soukromým kapitálem, které se prolíná všemi finančními modely, je, aby soukromý investoři nesli podstatná projektová rizika. Proto aby investoři tato rizika akceptovali, vyžadují přímí vliv na řízení projektu, tedy kontrolní (majoritní) podíl v projektové společnosti, tedy Koncesionáři.
Ekonomicky ani technicky nemá význam zapojovat soukromý sektor v projektových společnostech minoritním nebo rovnocenným ani podílem s veřejným sektorem. Soukromý kapitál přináší přidanou hodnotu pouze tehdy, pokud (i) nese plnou odpovědnost za řízení investice (má tedy kontrolní podíl) a (ii) její výnos a splatnost nejsou garantovány ze strany veřejného sektoru. To je hlavní důvodů, proč v zahraniční praxi neevidujeme, vedle PPP projektů, jiné odlišné modely pro dodávku a financování infrastrukturních projektů, kde by se soukromí kapitál zapojoval pouze minoritním podílem.
Pokud soukromý kapitál nemá odpovědnost za řízení investice, pak nemá kontrolu nad její návratností, a proto musí vyžadovat záruku splatnosti ze strany majoritního vlastníka, tedy veřejného sektoru (za předpokladu, že není zajištěn aktivy, což v případě VRT ani její částí není vhodné). V tomto případě je ekonomicky výhodnější využít Modelu 4. Zelené dluhopisy a úvěry, jako primárního zdroje financování v kombinaci Modelu 3. Koncesionář ve vlastnictví sátu a Modelů 1. & 2. PPP pro dílčí projekty.
Více informací o využití soukromého kapitálu při realizaci projektů na železnici v Evropě za poslední tři desetiletí naleznete v Rešerši.
### Popis modelu
Na základě výše uvedeného vyhodnocení vhodnosti budeme dále předpokládat využití modelu Investičního podniku pro realizaci železničních stanic a územního rozvoje jejich přilehlého okolí v rámci města, kdy podílníky jsou Správce infrastruktury a municipalita, tedy statutární město a/nebo kraj. V případě potřeby zapojení soukromého sektoru na úrovni podílníka (investora) dává ekonomický smysl jeho zapojení pouze s výrazným majoritním podílem. V tomto případě se jedná o Modely 1. a 2. PPP. Správce infrastruktury společně s municipalitou zakládá právní subjekt, nejspíše v podobě akciové společnosti, dále jako Podnik. Podnik je založen s jasně vymezeným posláním, realizace nové železniční stanice podél VRT a případného územního rozvoje jejího přilehlého území.
Podnik vystaví, zafinancuje a bude udržovat a provozovat železniční stanici a její komerční prostory. Za předpokladu, že municipalita vlastní pozemky v širším okolí stanice (které buď vloží do Podniku, nebo předá právo stavby), může Podnik také přidělit právo developmentu širšího okolí železniční stanice. Výhodou takového spojení je jednotné koordinované řešení investic do objektů stanice a dalšího územního rozvoje širšího okolí. Municipalita, jako jeden z Podílníků a zainteresovaných stran, může změnit územní plán dle Podnikem připravených rozvojových plánů.
Synergie spojení VRT a municipalit
Hlavním důvodem využití Podniku je vytěžení synergií mezi VRT a municipalitou, tedy železniční stanicí a jejím rozvojovým potenciálem v rámci města a/nebo kraje, ve kterém se stanice nachází. VRT není pouze projekt nové železnice, je to projekt s výrazným celonárodním socio-ekonomický přesahem. Na základě zahraničních zkušeností z Velké Británie, Francie a Španělska víme, že VRT představují atraktivní dopravní mód, který může výrazně měnit preference obyvatel. Atraktivita železničních stanic VRT a potenciál rozvoje jejich okolí láká developerský kapitál, zvyšuje zájem a hodnotu nemovitostí v širším okolí stanic a zvyšuje bohatství celé oblasti.
Za stejným účelem, ale se zapojením strategického partnera, může být také využit Model 9. Joint-venture se strategickým partnerem.
Projekt bude vyžadovat smlouvu mezi Správou železnic, municipalitou a Podnikem o způsobu financování. Podílníci Podniku se zavážou k poskytnutí vlastního kapitálu Podniku, investičního grantu a také velmi pravděpodobně k zajištění závazků Podniku vůči seniorním věřitelům. Správce infrastruktury může hradit platbou za dostupnost zajištění železniční stanice.
Detailní principy a strukturování smluv bude nutné detailně analyzovat ve Fázi II. Detailního rozpracování.
Projekt je strukturován tak, aby aktiva železniční stanice a obchodního centra byla ideálně ve vlastnictví státu. Vlastní železniční stanice musí být v majetku státu, ostatní komerční objekty (mimo obchodního centra) mohou být ve vlastnictví municipality, nebo případně také Podniku (developerská aktiva). Vlastnictví aktiv bude determinovat, který podílník bude mít větší vliv a poskytne více finančních prostředků.

Rozsahu projektu	Železniční stanice a komerční development přilehlého území.
Technické vymezení	Samotná železniční stanice (železniční infrastruktura, signalizace, trakce, nástupiště, budova). / Ostatní objekty pro komerční využití a poskytování doplňkových služeb (obchodní centrum). / Development širšího okolí železniční stanice – rezidenční a komerční objekty – toto může být zadáno Podnikem dalšímu subjektu, například realitnímu developerovi.
Realizace stavby	Podnik vyprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci komplexní výstavby.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Podnik odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu.
Běžná údržba	Podnik odpovídá za běžnou údržbu.
Provoz dráhy	Za provoz dráhy a samotné železniční stanice odpovídá Správce infrastruktury. / Dopravci mají obchodní vztah se Správcem infrastruktury.
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou ideálně ve vlastnictví státu.
Financování	Podílníci poskytnou vlastní kapitál Podniku. / Stát a/nebo municipalita poskytnou určitou výši investičního grantu. / Podnik získá další zdroje prostřednictvím bankovních úvěrů, případně úvěru od emitenta zelených dluhopisů na úrovni státu, NRB nebo SFDI.
Investiční grant	Stát může poskytnout investiční grant, například na výstavbu samotné železniční stanice. / Municipalita může poskytnout investiční grant, například na výstavbu autobusového terminálu.
Příjem Podniku	Příjem od nájemců komerčních prostor a za služby od cestujících (parkovné …). / Příjem plateb za dostupnost železniční stanice od Správce infrastruktury, tím Podnik hradí její údržbu, obnovu a splácí investici do realizace části železniční stanice nekrytou investičním grantem, tedy financovanou úvěrem. / Příjem ve formě pravidelných příspěvků od Podílníků (pokud bude nutné). / Podnik nese riziko poptávky po komerčních objektech.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění závazků vůči věřitelům. Za předpokladu, že existuje developerská část projektu, tak ta může mít jiný režim. / Financování Podniku je primárně postaveno na příjmech plynoucích z komerčních aktivit projektu. Správce infrastruktury může hradit Podniku platby za dostupnost železniční stanice, obdobně municipalita může hradit za dostupnost části investice pro své potřeby (např. autobusové nádraží, objekty pro potřeby municipality …). / V konečném důsledku ale mohou být závazky seniorních věřitelů Podniku zajištěny ze strany Podílníků, pokud to obchodní případ projektu bude vyžadovat.

## Model 6: SICAV fondy a fondy zakládané státem/finanční nástroje s účastí státu (SFDI)
V rámci posouzení nedotačních modelů financování bylo úkolem v Modelu 6 posoudit také vhodnost využití fondů typu SICAV, případně fondů zakládaných státem. Toto zadání je velice obecné, bez uvedení další konkrétní specifikace účelu, použití, případně konkrétní struktury užití. Obecně lze ale konstatovat, že názory na využití fondů pro investice do veřejné infrastruktury se na českém trhu objevují opakovaně. Toto zhodnocení vychází tedy z obecných parametrů, ale pro účely analýzy jsou použity některé z prezentovaných argumentů.
Cíl investic do veřejné infrastruktury
Jedním z poslání státu je zajistit obyvatelům a podnikatelům (businessu) kvalitní, spolehlivou a nákladově efektivní infrastrukturu a dopravní obslužnost. Kvalitní, spolehlivá a nákladově přijatelná doprava je totiž důležitou podmínkou úspěšného sociálně-ekonomického fungování státu. Investice, udržování, provozování a obnova infrastruktury je v každém státu finančně velmi náročná a podmiňuje značnou část každoročních výdajů státního rozpočtu. Investice státu do infrastruktury by proto měly přejímat co nejefektivnější formu tak, aby se potřeba veřejné služby naplnila při akceptovatelné výši výdajů a dosažení v nejlepším poměru s kvalitou. Způsob přípravy, veřejného zadání, realizace výstavby, včetně jejího financování by měl být optimalizován v kontextu co nejefektivnějšího zajištění cílového řešení, tedy dosažené ceny/podmínek financování a míry přenesených rizik na stranu, která dokáže tato rizika lépe řídit.
### Infrastrukturní aktiva mají dlouhou životnost
Infrastrukturní aktiva mají dlouhou životnost, proto většina PPP infrastrukturních projektů má délku trvání v řádu desítek let, obvykle 25-30 let. Výjimkou nejsou ani projekty s trváním 50 let. Tyto projekty jsou financovány bankovními úvěry nebo dluhopisy se splatností 20-30 let a vlastním kapitálem investorů, kteří z projektu nemohou vystoupit bez souhlasu financujících institucí a zadavatele před koncem trvání projektu. To je hlavním principem přenosu odpovědnosti v PPP, kterou v konečné podobě nesou investoři. Z pohledu státu je tedy důležité získat nejen zkušeného, ale také finančně stabilního partnera, který disponuje finančními prostředky, které má zajištěné na celou délku jeho angažovanosti. Navíc rozprostření splácení financování na co nejdelší dobu umožňuje státu snížit potřebu ročních výdajů a splátky financovat z ekonomických benefitů v průběhu životnosti projektu dle principu „pay-as-you-go“, například z vyššího výběru daní podmíněných zajištěním kvalitní infrastruktury.

### Investice do infrastruktury prostřednictvím fondů
Financování veřejné infrastruktury prostřednictvím fondů je hlavní podstatou soukromého financování projektů veřejné infrastruktury ve světě. Evidujeme tyto typy fondů:
Specializované infrastrukturní fondy, které aktivně připravují, realizují a spravují kapitál jim svěřený do správy. Infrastrukturní fondy investují a zhodnocují svěřené finanční prostředky od penzijních fondů, pojišťoven, zajišťoven a dalších správců velkých globálních fondů. Tyto fondy mají expertízu na financování a řízení rizik velkých investičních projektů a ve svých portfoliích mají desítky až stovky infrastrukturních a energetických projektů s tisíci kilometry dálnic, železnic, nebo stovkami kolejových vozidel. Jejich nejčastějším typem investic jsou:
1. přímé investice do infrastrukturních projektů nebo projektů zaměřených na dopravu (kolejová vozidla), energetiku, utility a podobně – typické pro přímé investice je působení v komerčním prostředí bez smlouvy se státem/veřejným sektorem, případným monopolním postavením.
2. investice do PPP/koncesních projektů, které se vyznačují smluvním vztahem se státem/veřejným sektorem na základě dlouhodobé koncesní smlouvy (PPP smlouvy), na principech:
  1. stát hradí pravidelné platby za dostupnost infrastruktury/veřejné služby a uplatňuje srážky v případě podle výkonu koncesionáře plnit podmínky smlouvy. V tomto modelu Koncesionář nenese riziko poptávky; nebo
  2. stát uděluje reálnou koncesi, tedy právo získávat přímé benefity na základě vymezeného monopolního postavení koncesionáře v podobě výběru mýtného, jízdného, poplatků od přímých uživatelů infrastruktury/služby atd. V tomto modelu Koncesionář nese riziko poptávky.
Příkladem takových fondů a jejich správců mohou být plně komerční nadnárodní manažeři jako Meridiam (investor v pilotním PPP projektu dálnice D4 v ČR nebo dálnice R1 na Slovensku), DIF, Amber Infrastructure, Cube, Macquarie atd. Dalším příkladem je Three Seas Initiative Investment Fund (blíže viz kapitola Dobrá praxe níže).
Penzijní a investiční fondy se specializovanými týmy na infrastrukturní investice. Některé velké penzijní a globální investiční fondy mají své specializované týmy s kompetencí pro infrastrukturní investice. Tyto fondy jsou v drtivé většině případů aktivní až na sekundárním trhu, tedy investují do již existujících projektů ve fázi provozu. Projekty, které procházejí přípravou a výstavbou jsou právě doménou první skupiny specializovaných infrastrukturních fondů, které postupují své investice investorům na sekundárním trhu až když úspěšně dokončí fázi realizace.
Výše uvedené fondy zprostředkovávají soukromé investice do kapitálu infrastrukturních projektů bez nutnosti garance splacení ze strany státu a nesou odpovědnost za svoji investici, tedy úspěšnou realizaci projektu. K financování projektů kombinují vlastní kapitál a dluh v podobě bankovních úvěrů nebo dluhopisů. Státy využívají jejich kompetencí, aby zvýšili pravděpodobnost úspěšné realizace, v rámci smluvených rozpočtů a termínů předání. Veřejná infrastruktura je dodávána v podobě služby na principu: není služba, není platba.
Vedle výše popsaných soukromých fondů a národních rozvojových či zelených bank, neevidujeme jiné typy fondů založené státem za účelem získání soukromého financování pro investice do veřejné infrastruktury. Více informací o využití soukromého kapitálu při realizaci projektů na železnici v Evropě za poslední tři desetiletí naleznete v Rešerši.

Motivace veřejného sektoru
Motivace veřejného sektoru k získání externího financování může být zejména následující:
Získat finanční prostředky s co nejnižším nákladem (úrokem) či nejlepšími podmínkami
Náklady financování jsou vedle nákladů stavby, údržby nebo provozu dalším z řady nákladů spojených s investicí. Pokud je cílem státu získat co nejlevnější zdroj financování, měl by využít formy, která mu to umožní. Emise zelených dluhopisů na úrovni (i) státu – ministerstva financí (viz Německo, Nizozemí a další) nebo (ii) státem ovládané instituce, jakou většinou bývá národní rozvojová banka (viz německá KfW), bezesporu dosáhne lepších výsledků co do objemu, ceny a podmínek než jiný model. Podmínkou je zajištění splatnosti dluhu vůči věřitelům ze strany státu. Z pohledu potřebných objemů pro realizaci VRT, tedy stovek miliard korun, bude nejdůležitější podmínkou kredibilita dlužníka a důvěra investorů v mechanismus zajištění. Příkladem může být Francie jako stát a francouzská SNCF Réseau. Oba emitenti mají stejný rating, přesto SNCF emituje zelené dluhopisy s vyšším nákladem, než francouzský stát.
Zvýšit pravděpodobnost úspěchu investice a přenést odpovědnosti za hlavní projektová rizika na stranu, která je umí efektivněji řídit
Efektivita investic do infrastruktury veřejným sektorem mívá nižší výkonost v porovnání, s jakými investičními požadavky a kritérii investuje soukromý sektor do svých velkých projektů. Zejména z pohledu dodržování termínů, rozpočtů a výsledné kvality. To je podloženo nespočtem studií národních kontrolních úřadů, které v minulosti hodnotily výsledky investiční činnosti veřejného sektoru (viz řada zpráv britské NAO nebo hodnocení 15let zkušeností Rijkswaterstaat s dopravními investicemi v Nizozemí).
U infrastrukturních investic veřejný sektor využívá zkušeností a kompetencí soukromého kapitálu řídit velké investice a schopnosti, pokud je k tomu motivován v podobě zisku, nést za to odpovědnost. Přestože je soukromý kapitál dražší v porovnání se zdroji získanými veřejným sektorem (za předpokladu platebního rizika státu), může být přenesení odpovědnosti za výstavbu a provoz na infrastrukturních fondy výhodnější, než když si tato rizika řídí sám. Využití soukromého kapitálu, byť s vyšší výnosem, je v principu srovnatelné s nákladem pojištění konečné ceny a kvality projektu na dobu 30 let. Jistota konečné ceny a včasného zprovoznění u investičního programu ve výši bilionu korun může být rozhodující, neboť překročení rozpočtu o 1 % znamená navýšení výdajů státu o 10 miliard Kč.

Evidovat závazky spojené s projektem (zadlužení) mimo bilanci veřejných institucí
Dalším důvodem použití soukromého financování je dosažení evidence dluhu spojeného s investicí mimo bilanci státu/veřejných institucí. To ovšem vyžaduje naplnění určitých striktních předpokladů a souladu jejich naplnění s pravidly ESA2010 podléhá posouzení ČSÚ/Eurostat.
Mezi hlavní důvody evidence závazků na bilanci státu je existence:
- kontroly nad investiční strukturou ze strany státu, tedy subjektů sektoru vládních institucí; nebo
- podstatného zajištění/garance ze strany státu vůči soukromému sektoru (50 % a více); nebo
- nepřenesení hlavních rizik v požadované míře na soukromý sektor, viz. riziko výstavby, dostupnosti a/nebo poptávky.
V tomto kontextu lze zmínit závěry posouzení sektorové klasifikace Národního rozvojového fondu:

Posouzení vhodnosti modelu SICAV fondu – popis předpokladů modelu
Předpokládáme hypotetickou situaci, kdy stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) založí samosprávný fond SICAV (dále jen SICAV). SICAV emituje investiční akcie a SFDI bude držet určitý (minoritní) podíl. Zbývající akcie (majoritní podíl) nabídne SICAV investorům na kapitálovém trhu. SICAV takto získaný kapitál poskytuje Správci infrastruktury formou (i) vlastního kapitálu, (ii) juniorního dluhu/mezzaninu nebo (iii) seniorního úvěru.
Jedná se o samosprávný fond, kdy SFDI, jako zakladatel, obhospodařuje a administruje celý fond a řídí investice fondu/aktiva. K založení SICAV bude nutné získat licenci ČNB, kdy SFDI bude muset doložit odbornou kvalifikaci v oblasti fondů, personální zajištění, počáteční kapitál, vlastníky, prokázat zdrojů a další množství dokumentů.
Výnos investorů SICAV tvoří růst/zhodnocení investiční hodnoty akcií a dividendy vyplácené ze zisku SICAV. SICAV sice může upřednostnit alokaci výnosů prioritně pro své investory na úkor výnosu zakladatele, ale v principu a podstaty výnos SICAV není investorům garantován.
Vzhledem k potřebným objemům (desítky až stovky miliard korun) je ovšem velice pravděpodobné, že celá struktura SFDI-SICAV-Správce infrastruktury, za předpokladu, že SICAV je řízen subjektem pod kontrolou státu, bude vyžadovat určitou formu zajištění ze strany státu.

Rozpor mezi délkou investice, finanční stabilitou a možnostmi fondů SICAV
SICAV je z povahy věci otevřená fondová struktura, která musí umožnit zpětné odkupy nejméně 1x ročně. Investoři mají tedy právo požádat o zpětný odkup svých akcií v průběhu trvání investice/půjčky vůči Správci infrastruktury. SICAV má povinnost akcie odkoupit a vyplatit podíl na hodnotě aktiv fondu.
Pokud podkladovým aktivem je úvěr s dlouhou dobou splatnosti (10-20 let), pak aktivum SICAV nedává žádnou likviditu. SICAV se tak může dostat do likviditních problémů. SICAV může sice investorům „znepříjemnit“ a maximálně omezit možnost odkupů různými způsoby – výstupním poplatkem, zdržováním (výplatou do 1 roku po žádosti), speciálními poplatky (anti-dilution fees), případně možností pozastavení odkupů až na 2 roky (na sehnání likvidity, které ale nebude možné). To ovšem zvyšuje riziko investice SICAV a tím i očekávání výše výnosu investorů.
Vyhodnocení vhodnosti modelu SICAV fondu
Z výše uvedeného můžeme vyhodnotit vhodnost modelu SICAV pro přímé financování programu VRT z následujících úhlů pohledu:
Nejistota likvidity a riziko insolvence SICAV
SICAV nemůže v principu zakázat právo investorů na odkup akcií, neboť se ze své povahy jedná o otevřený fond. Pokud některý z investorů požádá o odkup podstatného podílu, může SICAV dovést do insolvence a do likvidace. SFDI, ani Správce infrastruktury nemohou SICAV poskytnut potřebnou likviditu. Na základě tohoto vyhodnocení můžeme konstatovat, že využití fondu typu SICAV není vhodné pro financování programu VRT.
Evidence v bilanci sektoru vládních institucí
Na základě nedávného příkladu posouzení NRF lze zcela s jistotu konstatovat, že SICAV založený a obhospodařovaný SFDI, nebo jakoukoliv státní institucí nezajistí evidenci dluhu mimo bilanci sektoru vládních institucí. Tento efekt je možné dosáhnout pouze za předpokladu splnění určitých podmínek (přenos hlavních rizik), ale zejména pokud fond ovládá soukromý sektor. Pak se ale jedná o strukturu infrastrukturního fondu v Modelu PPP.
Do stejné situace, evidence dluhu na bilanci sektoru vládních institucí, SICAV dostává velmi pravděpodobné zajištění splatnosti ze strany státu vůči investorům nebo věřitelům (pokud pokrývá více než 50 % dluhu). Na základě tohoto vyhodnocení můžeme konstatovat, že využití fondu typu SICAV není vhodné pro dosažení evidence mimo bilanci sektoru vládních institucí.
Účel zvoleného modelu – dosáhnout nejnižší ceny vs. přenést rizika mimo odpovědnost státu
SICAV upisuje investiční akcie, které nemají vůči jejím držitelům garantovaný výnos. SICAV takto získané prostředky může poskytnout Správci infrastruktury v následujících podobách:
Vlastní kapitál: z pohledu Správce infrastruktury je vlastní kapitál potřeba pouze pro modely využívající projektové financování, tedy Model 5. Investiční podnik. V Modelu 3. Koncesionář vlastněný státem není potřeba velká část vlastního kapitálu, neboť Koncesionář je plně financovaný na základě smluv se státem a státu odpovídá za jeho závazky. Zakládací kapitál poskytne stát.
Poskytovatel vlastního kapitálu s nezajištěným výnosem podstupuje vyšší riziko, očekává tedy vyšší úrok než v případě zajištěných dluhových instrumentů a zároveň vyžaduje kontrolu nad řízením investice. Na základě dříve uvedených argumentů hodnotíme, že z pohledu státu není efektivní využívat finanční strukturu, která vyžaduje „equity“ výnos, ale nepřenáší podstatná rizika mimo odpovědnost státem řízených institucí. Pokud stát nepřenáší rizika na soukromý sektor, je vhodnější Model 4. Zelené dluhopisy, pokud přenáší rizika na soukromý sektor, jsou vhodnější modely na bázi PPP (Model 1., 2., 7., 8. a 9.) na bázi osvědčených struktur a standardů koncesních smluv.
Juniorního dluhu/mezzanin: juniorní dluh/mezzanin jsou nezajištěné, více rizikové instrumenty na škále mezi seniorním dluhem a vlastním kapitálem. Z pohledu Správce infrastruktury platí odkaz na Modely 3. a 5. jako v případě vlastního kapitálu.
Poskytovatel juniorního dluhu s nezajištěným výnosem podstupuje vyšší riziko než poskytovatel seniorního (zajištěného) dluhu, očekává tedy vyšší úrok, zároveň ovšem nemá kontrolu nad řízením své investice. Zapojení juniorního dluhu do finanční struktury sice může teoreticky snížit riziko seniorních věřitelů (tím sniž cenu) nebo snížit potřeby investičního kapitálu, ale praktické použití na infrastrukturních projektech je velice sporné.
Na základě dříve uvedených argumentů hodnotíme, že z pohledu státu není efektivní využívat finanční strukturu, která nepřenáší podstatná rizika mimo odpovědnost státem řízených institucí, ale přitom vyžaduje „quasi-equity“ výnos. Pokud stát nepřenáší rizika na soukromý sektor, je vhodnější Model 4. Zelené dluhopisy, pokud přenáší rizika na soukromý sektor, jsou vhodnější modely na bázi PPP (Model 1., 2., 7., 8. a 9.) na bázi osvědčených struktur a standardů koncesních smluv.
Seniorní úvěr: takovýto úvěr musí být srovnatelný s podmínkami úvěrů komerčních bank, jinak Správce infrastruktury nemá žádnou motivaci úvěr využít. V této variantě SICAV supluje roli komerčních bank a proto není rozumný důvod. Investoři SICAV podstupují riziko na úrovni „equity investorů“, ale získávají za to „nižší“ výnos poskytovatele dluhu (neřešíme míru zajištění). Zde také platí, že pokud stát nepřenáší rizika na soukromý sektor, je vhodnější Model 4. Zelené dluhopisy, pokud přenáší rizika na soukromý sektor, jsou vhodnější modely na bázi PPP (Model 1., 2., 7., 8. a 9.) na bázi osvědčených struktur a standardů koncesních smluv.
Na základě uvedeného zhodnocení se využití fondu typu SICAV nejeví jako vhodné pro přímé financování programu VRT.

## Vhodnost fondové struktury pro investice do infrastruktury
Výše uvedený závěr posouzení vhodnosti modelu fondu SICAV nevylučuje možnost vytvoření „fondové struktury“ pro financování investic do infrastruktury. Taková fondová struktura může sloužit jako další doplňkový zdroj, který poskytne financování do realizačních modelů, jako jsou Modely 1., 2., 7., 8. a 9. PPP, Model 3. Koncesionář ve vlastnictví státu nebo Model 5. Investiční podnik.
Je ovšem důležité zvážit a důkladně posoudit účel a výhodnost takové struktury v kontextu dalších dostupných možností, které jsou v detailu popsány v ostatních modelech.
Předpoklady fondové struktury:
Fond založený státem a řízený zkušeným a nezávislým infrastrukturním správcem
Infrastrukturní fondy, až na výjimky, jsou založené a řízené soukromými nadnárodními investičními skupinami. Vzácným příkladem fondu, založeným státy vlastněnými rozvojovými bankami, může být fond 3SIIF (Three Seas Initiative Investment Fund). Ten byl založen polskou BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) a rumunskou Exim Bank (původně exportní banka). Následně se k nim přidaly rozvojové banky dalších států v regionu.
Manažerem fondu byla pověřena zkušená a nezávislá nadnárodní skupina Amber Infrastructure (Investment Adviser). Projekt funguje plně na komerční bázi a jeho dalšími investory se mohou stát i další investoři. Fond investuje pouze do přeshraničních projektů v regionu střední a jižní Evropy.
Cenová výhodnost: Z veřejně dostupných informací není zřejmé, zda zakládající rozvojové banky poskytly kapitál za výhodnějších podmínek oproti tržním podmínkám, ale fungování fondu je zjevně na komerčních principech. Neexistuje tedy ani žádná přímá ani nepřímá forma zajištění návratnosti investorů.
Přenos rizik: Je pravděpodobné, že pověřený manažer fondu, Amber Infrastructure, vložil část investice z vlastních zdrojů a je tedy zainteresován na výkonu fondu. Získání dalších soukromých investorů je tedy plně na kredibilitě a zkušenostech Amber Infrastructure. Fond investuje na trhu do komerčních projektů a působí na konkurenčním trhu vedle dalších fondů.
Fond založený státem a řízený subjektem ze sektoru vládních institucí
Příkladem fondů založených státy, nebo subjekty sektoru vládních institucí jsou Národní rozvojový fond (NRF) nebo Slovenský Investiční Holding (SIH).
SIH je akciová společnost, jejímž 100 % vlastníkem je Slovenská záruční a rozvojová banka. Hlavním cílem SIH je podpora veřejných a soukromých investic ve strategických odvětvích na Slovensku. SIH obhospodařuje prostředky vložené v podobě finančních nástrojů z různých operačních programů EU a dalších Evropských a národních zdrojů.
Cenová výhodnost: podmínky návratnosti kapitálu spravovaného SIH nejsou známé, ale vzhledem k tomu, že se jedná především o bezúročné zdroje z dotačních programů EU, jejich požadovaný výnos může být nižší oproti tržním podmínkám. Cenovou výhodnost je vždy nutné posuzovat v rámci zamýšlené struktury financování a v porovnání s emisí zelených dluhopisů nebo čerpáním zelených úvěrů od multilaterálních nebo komerčních bank.
Přenos rizik: pokud by manažer fondu byl ze sektoru vládních institucí model pak model neumožňuje přenést odpovědnost za významná rizika na soukromý sektor. K tomu by mohlo dojít pouze v případě, že by fond poskytoval finanční prostředky do Modelů PPP.

### Dobrá praxe
Investiční fond Iniciativy Tří moří (3SIIF | Three Seas Initiative Investment Fund)
3SIIF je investičním nástrojem pro financování klíčových infrastrukturních projektů v regionu Tří moří. Fond investuje do dopravní, energetické a digitální infrastruktury v regionu Tří moří. Jeho iniciátorem, spoluzakladatelem a hlavním investorem je polská rozvojová banka BGK a rumunská EXIM Bank. Mezi investory fondu jsou dalších národní rozvojové banky z: Rumunska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Slovinska, Maďarska a Chorvatska.
Fond Tři moře je komerční projekt – kromě posílení spolupráce mezi zeměmi a zlepšení infrastruktury v regionu je cílem fondu dosáhnout atraktivního výnosu pro své investory. Investory fondu mohou být instituce zastupující země regionu Tří moří, mezinárodní finanční instituce a soukromí investoři z celého světa. Odhaduje se, že fond bude mít nakonec k dispozici 3 až 5 miliard eur a bude investovat do projektů v celkové hodnotě až 100 miliard eur. Za investice fondu odpovídají profesionální a nezávislé subjekty. Investičním správcem byl vybrán Amber Infrastructure, zkušený mezinárodní manažer infrastrukturních investic. Prostředky fondu doplňují veřejné prostředky a prostředky EU.
Fond investuje do komerčních projektů, které se nacházejí v regionu Tří moří a mají přeshraniční charakter, tj. dotýkají se nejméně dvou zemí. Projekty by měly být na zelené louce nebo by měly mít perspektivu růstu rozsahu operací a také využívat nejnovější dostupné technologie pro dané odvětví. Fond již investuje do každé ze svých tří strategických oblastí – dopravy, energetiky a digitální infrastruktury.
Více informací o fondu je dostupných na webové adrese: https://3siif.eu
Slovak Investment Holding, a. s. (SIH)
SIH je akciová společnost, jejímž 100 % vlastníkem je Slovenská záruční a rozvojová banka. Hlavním cílem SIH je podpora veřejných a soukromých investic ve strategických odvětvích na Slovensku.

Více informací o fondu je dostupných na webové adrese: www.sih.sk

## Model 7: Kombinace dluhového financování a následné monetizace formou prodeje koncese na již existující železniční trať

### Shrnutí modelu
Vymezení proti ostatním modelům
Tento model financování je kombinací několika povinných modelů rozložených do postupně navazujících fází:
1. Model 4. Zelené dluhopisy a úvěry, kdy příprava a výstavba VRT je v kompetenci státu a lze využít také Model 3. Koncesionář – státem vlastněná společnost); a následně přechod na
2. Model 2. PPP v rozsahu s provozováním dráhy a příjmy za dopravní cestu.
### Popis modelu
Stát prostřednictvím Správce infrastruktury, případně Koncesionáře ve vlastnictví státu, připraví a vystaví celou síť VRT. K financování využije státní a dotační zdroje, ale zejména finanční prostředky získané z emisí zelených dluhopisů a úvěrů.
Tento model je využitelný pouze pro ucelené tratě mezi hlavními destinacemi, např. Praha–Brno(–Ostrava). Po uplynutí 2-3 let plného provozu trati se stát rozhodne monetizovat aktivum formou prodeje koncese na provoz trati po období 30-50 let. Jedná se o reálnou koncesi, kdy podle ZZVZ její vlastník „získává právo brát užitky vyplývající z provozování stavby a/nebo poskytování služby“ a zároveň ale také přejímá významná rizika.
Investory Koncesionáře jsou infrastrukturní a penzijní fondy. Koncesionář přejímá komplexní odpovědnost za stav a fungování trati od Správce infrastruktury, včetně správy, údržby a obnovy trati na dobu trvání koncesní smlouvy. Má také odpovědnost Přídělce za přidělování kapacity dopravní cesty dopravcům, se kterými má smluvní vztahy a právo vybírat příjmy za Služby dopravcům. Stejně tak nese primární odpovědnost za řízení provozu trati.
Koncesionář se ale může rozhodnout, které aktivity bude zajišťovat vlastními zdroji a které zajistí prostřednictvím subdodavatelů. Jeho rozhodování je postaveno zejména na ekonomické výhodnosti a posouzení kompetencí. Správu, údržbu a obnovu trati může zajistit subdodávkou od Správce infrastruktury. Stejně tak si subdodávkou od Správce infrastruktury může zajistit činnosti spojené provozem trati, zejména řízení dopravy.
Roli Přídělce kapacity si ovšem Koncesionář zajistí sám, neboť nese riziko poptávky po dopravní cestě a je tedy motivován maximalizovat objem dopravy na trati. Jeho zájmem je tedy maximalizovat kapacitu trati, plynulost dopravy a množství vlaků, které ji využijí. Koncesionář přebírá také odpovědnost za železniční stanice a jejich komerční rozvoj. Aktiva jsou ve vlastnictví státu.
Toto model inspirován vysokorychlostní tratí High Speed 1 (VRT HS1) ve Velké Británii, kdy se britská vláda v roce 2010 rozhodla prodat 30letou koncesi na provoz 108 km dlouhé vysokorychlostní tratě mezi Londýnem a terminálem tunelu pod Lamanšským průlivem, který byl již 3 roky v plném provozu. Z prodeje koncese získala £ 2,1 miliardy (cca 80 mld. Kč), které dále použila na investice do železnice.
Rozsahu projektu	Ucelená trať v délce vyšších desítek až stovek kilometrů (např. Praha-Brno)
Technické vymezení	Projekt obsahuje komplexní dodávku ucelené funkční trati.
Realizace stavby	Správce infrastruktury vyprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci komplexní výstavby.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Před udělením koncese v odpovědnosti Správce infrastruktury. / Po dobu koncese Koncesionář odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu, tam může být zajištěna jeho vlastními kapacitami, nebo objednána od Správce infrastruktury.
Běžná údržba	Před udělením koncese v odpovědnosti Správce infrastruktury. / Po dobu koncese Koncesionář odpovídá za běžnou údržbu, tam může být zajištěna jeho vlastními kapacitami, nebo objednána od Správce infrastruktury.
Provoz dráhy	Před udělením koncese v odpovědnosti Správce infrastruktury. / Po dobu koncese Koncesionář odpovídá za provoz dráhy. / Provozování dráhy může být zajištěno vlastními kapacitami Koncesionáře, ale může být také objednáno od Správce infrastruktury. / Přídělcem přidělujícím kapacitu dráhy je Koncesionář. / Dopravci mají obchodní vztah s Koncesionářem.
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou ve vlastnictví státu.
Financování	Financování přípravy a výstavby trati je v odpovědnosti státu/Správce infrastruktury. / Koncesionář je odpovědný za získání financování na úhradu ceny koncese a provoz Koncesionáře. Kapitál bude v podobě vlastního kapitálu investorů a dluhu s dlouhou splatností (úvěry a/nebo dluhopisy). / Stát využije příjmy z prodeje koncese na úhradu části dluhu získaného pro financování výstavby.
Investiční grant	Stát poskytuje prostředky Správci infrastruktury na výstavbu trati v podobě investičních grantů, příspěvků nebo dotací.
Příjem Koncesionáře	Příjem za Služby dopravcům. / Koncesionář nese riziko poptávky po dopravní cestě. / V případě nedostupnosti trati nebo nekvality může být Koncesionář ze strany Zadavatele sankcionován. / Pro podpoření zájmu investorů a snížení rizik koncese je velice pravděpodobné, že stát bude muset vystavit Koncesionáři objednávku na minimální objem dopravy za rok (určitá forma garance).
Schéma vztahů

Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění závazků vůči věřitelům. / Projektové financování je primárně postaveno na robustnosti příjmové stránky projektu, tedy na dosažitelnosti plánovaných budoucích objemů dopravy a výpočtu ceny. / Věřitelé mají prioritní právo k provozním peněžním tokům, které slouží k úhradě dluhové služby (úhrada úroků a splátky jistiny). / Hlavním rizikem z pohledu věřitelů jsou: / schopnost koncesionáře dostát svým závazkům z koncesní smlouvy a / generovat přepokládanou výši příjmů, tedy: / naplnit plán budoucích objemů dopravy na jehož základě Koncesionář podal nabídku / výpočet výše poplatků, které pokryjí vývoj nákladů a přiměřený zisk; / realizovat projekt bez penalizačních srážek za nedostupnost a nekvalitu. / Výkon koncesionáře ovlivňuje jeho schopnost splácet dluh, věřitelé koncesionáře s ním tedy nesou část projektových rizik. Věřitelé jsou proto aktivní jak před podáním nabídky, tak po dobu splatnosti úvěrů a provádějí vlastní pravidelnou kontrolu. / Seniorní věřitelé mají se zadavatelem uzavřenou tzv. přímou smlouvu, která jim umožňuje jednat se státem napřímo a případně aktivně vstoupit do řízení projektu v případě defaultu Koncesionáře. / Rizikový profil Koncesionáře je díky riziku poptávky značně vyšší oproti Modelu 1. PPP s platnou za dostupnost Je tedy pravděpodobné, že seniorní věřitelé budou požadovat od státu garanci na splacení alespoň části pohledávek (zejména pokud by nebyla poskytnuta garance minimálních příjmů zadavatele vůči Koncesionáři).

## Model 8: Joint venture se strategickým partnerem na DBFMO železničních stanic a jejich komerční rozvoj

### Shrnutí modelu
Vymezení proti ostatním modelům
Tento PPP model, stejně jako Model 5. Investiční podnik, je vhodný pro výstavbu a provoz železničních stanic, jejich komerčního využití a rozvoj širšího okolí. Může být využit na výstavbu jak nových, tak revitalizaci stávajících železničních stanic. Je vhodný pro projekty, které jsou pro veřejný sektor obtížně specifikovatelné.
Synergie spojení VRT a měst
Hlavním důvodem využití modelu je vytěžení synergií mezi VRT a městem, tedy železniční stanicí a jejím rozvojovým potenciálem v rámci města, ve kterém se stanice nachází. VRT není pouze projekt nové železnice, je to projekt s výrazným celonárodním socio-ekonomický přesahem. Na základě zahraničních zkušeností z Velké Británie, Francie a Španělska víme, že VRT představují atraktivní dopravní mód, který může výrazně měnit preference obyvatel. Spolehlivá doprava a zkrácené dojezdové časy přilákají do města na tratích obyvatele cílových destinací, kteří využijí VRT k dojíždění za prací. Atraktivita železničních stanic VRT a potenciál rozvoje jejich okolí láká developerský kapitál, zvyšuje zájem a hodnotu nemovitostí v širším okolí stanic a zvyšuje bohatství celého města.
Charakteristické předpoklady modelu jsou:
Železniční stanice jsou zdrojem příjmu
Stát v tomto modelu využívá zkušeností soukromých developerů s výstavbou a provozem komerčních obchodních center, které těží ze synergií s železničními stanicemi. Zejména u nových stanic VRT se tento model využívá také k revitalizaci brownfieldových částí měst v navazujícím okolí stanic.
S rostoucím důrazem na udržitelnou a bezemisní dopravu a zájmu o cestujících bude potenciál železničních stanic, jako vstupních bran do měst a moderních intermodálních terminálů slibně růst. Tržní hodnota železničních stanic, pramenící z vysokých denních objemů cestujících, dává správcům infrastruktury možnost jejich komerčního rozvoje a představuje pro ně důležitý potenciál nových příjmů.
Spolupráce se strategickým partnerem pro přípravu a realizaci
Model je vhodný zejména pro komplexní projekty, které zadavatel neumí přesně definovat a specifikovat, a to ani v zadávacím řízení typu soutěžní dialog. Úspěšné komerční využití stanic nebo urbánní rozvoj širšího okolí stanice vyžaduje zkušenosti a specifické znalosti bližší developerům než správci železniční infrastruktury. Tyto projekty, aby byly finančně úspěšné, musí obstát v konkurenčním prostředí ostatních komerčních nemovitostí v rámci měst.
Tento model využívá dvoufázoví postup: (i) výběr strategického partnera pro návrh a přípravu projektu a následnou (ii) realizaci projektu, kdy joint-venture se strategickým partnerem nese riziko komerční úspěšnosti projektu.
### Popis modelu
Tento model má optimálně dvě fáze. Ve fázi 1. si Správce infrastruktury k sobě ve veřejné zakázce (č. 1) vybere tzv. Strategického partnera, kterým je zkušený a kapitálově silný investor/developer. S ním vytvoří společný podnik (JV | Joint Venture), ve kterém má Správce infrastruktury minoritní podíl v řádu 10-30 %. JV je pověřeno návrhem konceptu a přípravou projektu. Tato fáze může trvat několik měsíců až let. Příkladem může být analýza potřeb cestujících a obyvatel města, analýza prostředí a konkurence a následný návrh projektu (podoba obchodního centra, rozvojový plán území atd.).
Na konci fáze 1. přichází tzv. Investiční rozhodnutí, kdy Správce infrastruktury rozhodne, zda se projekt společně připravený se Strategickým partnerem zrealizuje. Pokud se zadavatel rozhodne projekt nerealizovat, ukončí činnost JV a Strategickému partnerovi kompenzuje zdroje vydané do přípravy a část předem sjednaného odstupného. Pokud se rozhodne projekt zrealizovat, pak ve fázi 2. společně prostřednictvím JV založí projektovou společnost (Koncesionáře).
Koncesionář získá potřebná povolení a financování a dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) vybere generálního dodavatele a projekt zrealizuje.
Upozornění: V případě, že Správce infrastruktury dokáže jasně specifikovat obsah projektu sám bez potřeby zapojení Strategického partnera, pak může vybrat Koncesionáře rovnou, bez rozdělení procesu na dvě fáze. Doporučujeme ovšem obezřetnost ke schopnostem veřejného sektoru stanovit parametry komerčně úspěšného obchodního centra nebo územního rozvoje části města. Komerční rizika takovýto investic nejsou zanedbatelná.
Obsah projektu může být variabilní dle potřeb každého projektu v konkrétním městě. Může obsahovat (i) výstavbu a údržbu vlastní železniční stanice, (ii) výstavbu a provoz obchodního centra a/nebo (iii) developerský rozvoj přilehlého území stanice zahrnující, např. hotel, konferenční centrum, kancelářské prostory atd.
Pozice Správce infrastruktury vůči Koncesionáři může být různá: (i) drží minoritní podíl v Koncesionáři a má nárok na část zisku ve formě dividend, (ii) nedrží žádný podíl, ale dostává pravidelné roční platby – fixní a/nebo variabilní dle výše obratu Koncesionáře, (iii) může hradit Koncesionáři platbu za dostupnost za část projektu, který nemá komerční využití, např. výstavbu a údržbu vlastních prostor železniční stanice. Model umožňuje také zapojení municipality po boku Správce infrastruktury. Celkový podíl veřejného sektoru v Koncesionáři by však neměl přesáhnout 30 %. Podíl soukromého investora/developera musí být majoritní s dominantním vlivem na řízení.
Projekt je strukturován tak, aby aktiva železniční stanice a také případného komerčního centra byla ve vlastnictví státu. Ostatní komerční objekty mohou být ve vlastnictví municipality, nebo případně realitních developerů. Koncesionář získá možnost investice a následný nárok na příjmy z pronájmu komerční části projektu po dobu 30-50 let kterými svoji investici i se ziskem umoří.

Rozsahu projektu	Železniční stanice a komerční development přilehlého území.
Technické vymezení	Samotná železniční stanice (nástupiště, budova). Ostatní části včetně technologií mohou, ale nemusí být součástí projektu. / Ostatní objekty pro komerční využití a poskytování doplňkových služeb (obchodní centrum). / Development širšího okolí železniční stanice – rezidenční a komerční objekty – toto může být zadáno Koncesionářem nebo Správcem infrastruktury/municipalitou dalšímu subjektu, například realitnímu developerovi.
Realizace stavby	Koncesionář vyprojektuje, vystaví a zafinancuje realizaci komplexní výstavby.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Koncesionář odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu.
Běžná údržba	Koncesionář odpovídá za běžnou údržbu.
Provoz dráhy	Za provoz dráhy a provoz železniční části stanice odpovídá Správce infrastruktury. / Koncesionář mu zajišťuje zázemí – facility management, obnovu atd. / Dopravci mají obchodní vztah se Správcem infrastruktury.
Vlastnictví aktiv	Aktiva jsou ideálně ve vlastnictví státu.
Financování	Investoři poskytnou vlastní kapitál Koncesionáři. / Stát a/nebo municipalita mohou poskytnou určitou výši investičního grantu, pokud to bude nutné nebo vhodné. / Koncesionář získá další zdroje prostřednictvím bankovních úvěrů, případně úvěru od emitenta zelených dluhopisů na úrovni státu, NRB nebo SFDI.
Investiční grant	Stát může poskytnout investiční grant, například na výstavbu samotné železniční stanice. / Municipalita může poskytnout investiční grant, například na výstavbu autobusového terminálu.
Příjem koncesionáře	Příjem od nájemců komerčních prostor a za služby od cestujících (parkovné …). / Případně příjem plateb za dostupnost železniční stanice od Správce infrastruktury, tím Koncesionář hradí její údržbu, obnovu a splácí investici do výstavby části železniční stanice nekrytou investičním grantem, tedy financovanou úvěrem. / Platba za dostupnost může být započtena proti nároku Správce infrastruktury na část dividend. / Koncesionář nese riziko poptávky po komerčních objektech.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění závazků vůči věřitelům (železniční stanice, obchodní centrum). / Pokud ale existuje developerská část projektu, pak ta může mít odlišný režim. / Financování Koncesionáře je primárně postaveno na komerčních příjmech projektu. / Správce infrastruktury může hradit Koncesionáři platby za dostupnost železniční stanice, obdobně municipalita může hradit za dostupnost části investice pro město (např. autobusové nádraží, objekty pro potřeby města …). / Stát nevystavuje žádnou záruku vůči seniorním věřitelům.

## Model 9: PPP model pořízení kolejových vozidel s platbou za dostupnost

### Shrnutí modelu
Vymezení proti ostatním modelům
Tento model je v principu velmi podobný Modelu 1. PPP s příjmy za dostupnost. Místo železniční infrastruktury je ale předmětem dodávka a údržba vlaků, ty nevyužívá Koncesionář, ale dává je k dispozici dopravcům, kteří mu za to hradí platbu za dostupnost a spolehlivost vlaků.
### Popis modelu
Tento model je součástí smluvního rámce státu na:
1. zajištění kolejových vozidel pro dopravní obslužnost na VRT na bázi dlouhodobých smluv; a
2. zajištění dopravní obslužnosti dálkové dopravy na VRT na bázi střednědobých smluv s vybranými dopravci.
(i) Zajištění kolejových vozidel
Stát, prostřednictvím MD (Zadavatel), vybere v zadávacím řízení dle ZZVZ konsorcium složené z výrobce kolejových vozidel, investorů a bank, kteří před podpisem smlouvy založí speciální projektovou společnost, tzv. Koncesionáře. Zadavatel uzavře s Koncesionářem 30letou smlouvu, tzv. koncesní smlouvu na 5 let výstavby a 25 let správy a údržby vlaků. Na základě koncesní smlouvy Koncesionář navrhne, vyrobí, zafinancuje a následně poskytuje vlaky dopravcům. Koncesionář po dobu 25 let zajišťuje správu, údržbu a obnovu těchto vlaků. Pro tyto účely si navrhne, vystaví a zafinancuje servisní střediska údržby.
Koncesní smlouva garantuje Koncesionáři, za jakých podmínek si jím dodané vlaky pronajmou dopravci zajišťující dopravní obslužnost na VRT na základě závazků veřejné služby.
(ii) Zajištění dopravní obslužnosti dálkové dopravy na VRT na bázi střednědobých smluv s vybranými dopravci
Stát, prostřednictvím MD (Zadavatel), vybere v zadávacím řízení dle ZZVZ dopravce (Dopravci), se kterými uzavře střednědobé smlouvy (o závazku veřejné služby) k zajištění dopravní obslužnosti na VRT (Dopravní koncese). Na základě těchto smluv mají dopravci povinnost si pronajmout kolejová vozidla od Koncesionáře za předem stanovených podmínek, které ukládá a garantuje Koncesionáři Koncesní smlouva.
Platební mechanismus za dostupnost vlaků
Dopravce platí Koncesionáři předem stanovené platby za dostupnost na základě určitého počtu vlaků, které mu jsou k dispozici na začátku každého provozního dne. Dopravce odpovídá za vrácení vlaku Koncesionáři na konci každého dne. V rámci režimu výkonnosti může Dopravce uplatnit srážky, pokud vlaky nejsou na začátku provozního dne k dispozici pro přepravu nebo pokud poruchy vlaků ovlivní poskytování služeb během dne.
Další srážky mohou být v rámci režimu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) uloženy za stav samotných vlaků, jako je například čistota. KPI jsou rozděleny do dvou skupin: fyzický stav vlaku (např. škrábance) a čistota. Koncesionář KPI vyhodnocuje při každém předání vlaku Dopravci.
Platba za dostupnost se platí předem a srážky se uplatňují zpětně. Tento výkonový režim je významnou změnou pro Dopravce, kteří si ostatní kolejová vozidla zpravidla pronajímají a sami odpovídají za jejich údržbu. Zadavatel neposkytuje žádné další platby, ale výše plateb za dostupnost, které Dopravci platí, jsou Zadavatelem garantovány. Pro zlevnění projektu může Zadavatel zvážit poskytnutí určité výše investičního grantu.
Délka trvání Dopravních koncesí je poloviční k délce Koncesní smlouvy. Koncesionář má tedy garantované, že si jeho vlaky pronajmou Dopravci v postupně dvou koncesních obdobích. Kolejová vozidla jsou v majetku státu po celou dobu trvání Koncesní smlouvy.
Tento model je inspirován několika zahraničními megaprojekty:
- Projekt Intercity Express měl hodnotu 150 miliard Kč a dodal 122 vlaků (866 vozů) na dobu 27,5 roku; a
- Projekt Thameslink měl hodnotu 55 miliard Kč a dodal 115 vlaků pro příměstskou dopravu (1 140 vozů) na dobu 25 let.
- Další obdobné projekty evidujeme ve Francii (Paris CDG Express) nebo v Německu.
Rozsahu projektu	Vozový park pro dopravní obslužnost VRT.
Technické vymezení	Kolejová vozidla různých parametrů od jednoho výrobce (dále jen jako vlaky).
Výroba vozidel	Koncesionář dle Zadavatelem zadané specifikace navrhne, vyrobí a zafinancuje dodávku celých sestav vlaků v předem sjednaných termínech pro převzetí Dopravci. / Doba výroby bude závislá od množství a náročnosti specifikace, ale bude v řádu 3-5 let.
Běžná údržba	Koncesionář odpovídá za běžnou údržbu vlaků. / Údržbu zajišťuje vlastními kapacitami ve vlastních střediscích údržby vystavěných dle požadavků Koncesní smlouvy (Zadavatel dodá lokaci, pozemky a potřebná povolení). / Údržbu poskytuje každý den po převzetí vlaků od Dopravců.
Obnova/Náklady celoživotního cyklu	Koncesionář odpovídá za obnovu/náklady celoživotního cyklu po celou dobu trvání Koncesní smlouvy. Pouze takto je přenesena odpovědnost za dlouhodobou spolehlivost a kvalitu jim zvoleného návrhu a technického provedení vlaků.
Provoz dráhy	Provozování dráhy je plně v odpovědnosti Správce infrastruktury. / Dopravci platí Správci infrastruktury za jim poskytované Služby dopravcům.
Vlastnictví aktiv	Vlaky a střediska údržby jsou po celou dobu trvání Koncesní smlouvy, i po jejím ukončení, ve vlastnictví státu.
Financování	Koncesionář je odpovědný za získání financování projektu, to bude v podobě vlastního kapitálu investorů a dluhu s dlouhou splatností (úvěry a/nebo dluhopisy).
Investiční grant	Je možné, aby Zadavatel poskytnout na krytí části výrobních nákladů tzv. investiční grant. Finanční trhy jsou schopny poskytnout dluh jednomu věřiteli do určité limitující výše. V praxi financování objemu nad EUR 1,5-2 mld. může být pro soukromé zdroje obtížné, zejména u pilotních projektů v ČR. Proto je u velkých investic nutná forma spolufinancování formou investičního grantu z veřejných zdrojů.
Příjem Koncesionáře	Příjmem Koncesionáře jsou pravidelné platby za dostupnost reflektující jeho výkonnost, tedy plnění kritérií dostupnosti a spolehlivosti vlaků na úrovni definovaných standardů. / V případě nedostupnosti pro přepravu nebo v případě nekvality vlaků může být platba snížena o předem smluvně stanované srážky. / Dopravci hradí platbu za dostupnost přímo Koncesionáři. / Koncesionář má nárok na první platbu až po úspěšném uvedení vlaků do plného provozu. / Koncesionář nenese riziko poptávky po vlacích, toto riziko nesou Dopravci.
Schéma vztahů
Zajištění a pozice věřitelů	Aktiva projektu neslouží pro zajištění dluhu vůči věřitelům. / Projektové financování je primárně postaveno na robustnosti příjmové stránky projektu a garanci státu, tedy České republiky. / Věřitelé mají prioritní právo k provozním peněžním tokům, které slouží k úhradě dluhové služby (úhrada úroků a splátky jistiny). / Hlavním rizikem z pohledu věřitelů je: / schopnost Koncesionáře dostát svým závazkům z Koncesní smlouvy a generovat tak maximum přepokládaných příjmů, tedy realizovat projekt bez penalizačních srážek za nedostupnost a nekvalitu; / platební schopnost Dopravců, v případě jejich insolvence ale odpovědnost přebírá stát; / platební schopnost státu. / Výkon Koncesionáře ovlivňuje jeho schopnost splácet dluh, věřitelé koncesionáře s ním tedy nesou část projektových rizik. Věřitelé jsou proto aktivní jak před podáním nabídky, tak po dobu splatnosti úvěrů a provádějí vlastní pravidelnou kontrolu. / Seniorní věřitelé mají uzavřenou se Zadavatelem tzv. přímou smlouvu, která jim umožňuje jednat se zadavatelem napřímo a případně aktivně vstoupit do řízení projektu v případě defaultu Koncesionáře. / V době nestability finančních trhů nebo u pilotních projektů mohou výjimečně seniorní věřitelé požadovat od státu garanci na splacení seniorních úvěrů komerčních bank.